### АДМИНИСТРАЦИЯ

## Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14»    06     2023                              п. Тура                                               № 333-п

О подготовке к пожароопасному сезону и ликвидации лесных пожаров

и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района в 2023 году

В целях своевременного обнаружения и ликвидации лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района в 2023 году, в соответствии со ст.ст. 51, 53, п. 6 ч. 1 ст. 84  Лесного кодекса Российской Федерации, во исполнение Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Красноярского края от 25.04.2023 № 13, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить мероприятия по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района (приложение 1).

2.	Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района (приложение 2).

3.	Утвердить Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района (приложение 3).

4.	При установлении высокого класса пожарной опасности (IV, V) вводить режим функционирования Эвенкийского муниципального районного звена территориальной подсистемы Красноярского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций –  «Повышенная готовность», а при возникновении крупных лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, непосредственно угрожающих населённым пунктам – режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

5.	Рекомендовать начальникам филиалов – Эвенкийской, Байкитской, Тунгуссо-Чунской лесопожарных станций (далее ЛПС) КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (далее КГАУ «Лесопожарный центр»), в течение пожароопасного периода регулярно оповещать население и всех работающих в лесу о состоянии пожарной опасности в лесах, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района, ходе работ по охране лесов от пожаров через ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР (далее - ЕДДС): поселковая система оповещения, СМС рассылка, ИС «112», средства массовой информации и социальные сети, а также всеми доступными способами.

6.	Рекомендовать руководителям КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество»:

-проводить систематические проверки выполнения лесозащитных мероприятий организациями и предприятиями, проводящими работу в лесу, а также наличия у них противопожарного оборудования и средств тушения пожаров в соответствии с действующими нормами;

-предусмотреть выставление дополнительных постов и подвижных групп по ограничению доступа граждан в лесные массивы в период высокого класса пожарной опасности;

-обеспечить оперативный сбор и своевременный обмен информацией с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР информации о лесных пожарах и других ландшафтных (природных) пожарах на территории Эвенкийского муниципального района.

7.	Рекомендовать руководителям предприятий, лесопользователям и арендаторам, работающим на территории Эвенкийского муниципального района, заключить соглашения на выявление и тушение пожаров в зоне ответственности данных субъектов с КГАУ «Лесопожарный центр».

8.	Рекомендовать Главам сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района, для проведения предупредительных противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров привлекать собственные силы и средства, а также силы и средства организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы собственности. При объявлении высокого класса пожарной опасности на территории поселения руководствоваться Регламентом межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожарах на территории Эвенкийского муниципального района.

9.	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района И.С. Огольцова.

10.	Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района».

И.о. Главы

Эвенкийского муниципального района               п/п                     И.С. Огольцов

приложение № 1

к постановлению

Администрации района

от «14»   06    2023 № 333-п

Мероприятия

по предупреждению, обнаружению, тушению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка Регламента межведомственного взаимодействия в области охраны лесов от пожаров и определение задач на 2023 г. | до 10 июня 2023 г. | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, Отдел МВД по Эвенкийскому району |
| 2. | Обеспечение ремонта противопожарной техники и оборудования, укомплектование в соответствии с нормативами лесопожарных станций, пунктов сосредоточения противопожарного оборудования и инвентаря, создание необходимого запаса продуктов питания, химикатов, медикаментов, обеспечение лесопожарных формирований средствами индивидуальной защиты: создание на местах резервных складов ГСМ, авиа ГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники на тушении лесных пожаров | до 10 июня 2023 г. | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 3. | Осуществление проверки готовности организаций, осуществляющих деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного фонда, собственников земель непосредственно примыкающих к лесному фонду, муниципальных образований к предстоящему пожароопасному сезону | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество, КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 4. | Осуществление порядка ограничения доступа населения в леса при наступлении высокой пожарной опасности в соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации и п. 47 Правил пожарной безопасности в лесах | В течение пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество, КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество», Отдел МВД по Эвенкийскому району, Главы муниципальных образований |
| 5. | Осуществление проверки хода работ по подготовке к пожароопасному сезону юридических и физических лиц, осуществляющих использование лесов на территории лесного фонда муниципального образования – района (в т.ч. железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, линий связи и электропередач, арендаторов) | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество, КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 6. | Проверка подготовки к пожароопасному сезону и противопожарному обустройству населенных пунктов и земель, непосредственно примыкающих к лесному фонду с предоставлением информации в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество, КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 7. | Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования территории лесного фонда | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 8. | Проведение учений по отработке тактики и технологии тушения лесных пожаров | до 10 июня 2023 г. | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 9. | Наем временных рабочих лесопожарных бригад на пожароопасный сезон | до 10 июня 2023 г. | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 10. | Проверка готовности к пожароопасному периоду пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ) арендаторов лесных участков | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 11. | Обеспечение приёма и анализа информации спутникового мониторинга лесных пожаров | В течение пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 12. | Организация оповещения об обнаруженном пожаре УППН, ОМВД, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, принятие мер для установления виновных в его возникновении | В течение пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 13. | Обеспечение работ по организации наземных пунктов наблюдения, с подготовкой необходимого количества наблюдателей, обеспечение их средствами связи, продуктами питания, таборным имуществом и защитой от неблагоприятных климатических условий | до 10 июня 2023 г. | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 14. | Обеспечение наличия информации о геологических, поисковых и других партиях, отрядах, проводящих работы на территории лесного фонда с нанесением маршрутов, мест стоянок на лесопожарных картах | до 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 15. | Обеспечение комплекса работ по пожарной безопасности в лесах, включая подготовку территории к пожароопасному сезону, уход за противопожарными разрывами, барьерами, минерализованными полосами, устройство противопожарных разрывов, барьеров, минерализованных полос | В течение всего пожароопасного периода | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр», Главы муниципальных образований |
| 16. | Обеспечение требований пожарной безопасности в лесах (в соответствии с п. 26 Правил пожарной безопасности в лесах) при проведении рубок лесных насаждений | В течение всего пожароопасного периода | Лесопользователи |
| 17. | Обеспечение проверки выполнения требований пожарной безопасности в лесах (в соответствии с п. 26 Правил пожарной безопасности в лесах) при проведении рубок лесных насаждений | В течение всего пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 18. | Осуществление проверки выполнения арендаторами лесных участков планов противопожарных мероприятий на текущий год на основании проекта освоения лесов | В течение всего пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 19. | Разработка и реализация комплекса агитационно - профилактических и пропагандистских мер, направленных на привлечение граждан и широких слоев общественности к проблеме борьбы с лесными пожарами с привлечением средств массовой информации | с 10 июня 2023 г. по окончанию пожароопасного периода | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 20. | Обеспечение проверки своевременного и качественного выполнения мероприятий по противопожарному обустройству лесов | с 10 июня 2023 г. | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 21. | Обеспечение подготовки, переподготовки, повышения квалификации специалистов, обеспечивающих выполнение работ по охране лесов от пожаров | до 10 июня 2023 г. | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |
| 22. | Организация совместной работы при тушении лесных пожаров между КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество», филиалами КГАУ «Лесопожарный центр» в ЭМР, 71 ПСЧ, 72 ПСЧ, 73 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | В течение всего пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество», Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр», 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР |
| 23. | Проведение служебных расследований возникновения крупных лесных пожаров с предоставлением актов в 10-ти дневный срок в Министерство лесного хозяйства Красноярского края | В течение пожароопасного периода | КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ «Тунгусско - Чунское лесничество» |
| 24. | Назначение руководителя тушения пожара в случае возникновения лесного пожара на территории ЭМР | В пожароопасный период | Эвенкийская ЛПС, Байкитская ЛПС, Тунгусско-Чунская ЛПС КГАУ «Лесопожарный центр» |

приложение № 2

к постановлению

Администрации района

от «14»   06    2023 № 333-п

- Регламент

- межведомственного взаимодействия при обнаружении и тушении лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района

- 1.	Настоящий Регламент разработан в соответствии с положениями Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства РФ от 17.05.2011 № 376 «Об утверждении Правил введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», приказом Минприроды России от 15.11.2016 № 597 «Об утверждении Порядка организации и выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров», приказом Минприроды России от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров», приказом Минприроды России от 01.04.2022 № 244 «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров», постановлением Правительства Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», приказом Минлесхоза Красноярского края от 28.03.2017 № 323-од «Об утверждении Порядка взаимодействия министерства лесного хозяйства Красноярского края, краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», краевого государственного казенного учреждения «Лесная охрана», краевых государственных бюджетных учреждений в области лесных отношений, подведомственных министерству лесного хозяйства Красноярского края, органов местного самоуправления при обнаружении и тушении лесных пожаров».

- 2.	Регламент разработан в целях организации и обеспечения охраны лесов от пожаров на землях лесного фонда Эвенкийского муниципального района.

- 3. 	Для целей настоящего Регламента под ландшафтным пожаром понимается неконтролируемый процесс горения, стихийно возникший и распространяющийся в природной среде за пределами земель государственного лесного фонда. Под ландшафтным пожаром, непосредственно угрожающим лесному фонду, понимается возгорание, действующее на расстоянии до 1 (одного) километра на землях, прилегающих к землям государственного фонда.

- 4. 	Патрулирование лесов в целях обнаружения лесных пожаров, осуществляется структурными подразделениями Краевого государственного автономного учреждения «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» (далее – КГАУ «Лесопожарный центр») (авиационными отделениями и лесопожарными станциями (далее – ЛПС),  в соответствии с Порядком осуществления мониторинга, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» и государственным заданием в зависимости от классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды (далее – КПО), по утвержденным Минлесхозом Красноярского края (далее – Минлесхоз края), маршрутам авиационного и наземного патрулирования.

- 5. 	Региональная диспетчерская служба (далее – РДС) КГАУ «Лесопожарный центр» ежедневно по состоянию на 09:00 часов производит расчёт КПО, который согласовывает с Минлесхозом края (отдел охраны и защиты лесов), и оперативно размещает информацию на сайте КГАУ «Лесопожарный центр», доводит до авиаотделений и ЛПС, передаёт по электронной почте в краевые государственные бюджетные учреждения «Эвенкийское лесничество», «Байкитское лесничество», «Тунгусско-Чунское лесничество» (далее – Лесничество), единую диспетчерскую службу муниципального района (далее  – ЕДДС), ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю и другие заинтересованные органы.

- 6.	Структурными подразделениями КГАУ «Лесопожарный центр» (авиационными отделениями и лесопожарными станциями (далее – ЛПС)) на основании полученной информации о КПО планируют проведение наземного и авиационного патрулирования лесов в соответствии с требования государственного задания. При изменении фактических условий погодных условий или лесопожарной обстановки, по согласованию с оперативным штабом Лесничества или рабочей группой по охране лесов от пожаров, производится корректировка планов патрулирования. Скорректированные планы принимаются к исполнению авиаотделениями и ЛПС.

- 7.	В случае обнаружения в ходе патрулирования лесов лесного пожара или ландшафтного (природного) пожара информация об этом незамедлительно передается лицом, обнаружившим пожар (лётчик-наблюдатель, работник ЛПС, сотрудник Лесничества, лесной инспектор), в соответствующее структурное подразделение - авиаотделение или ЛПС. При отсутствии связи сведения об обнаруженном пожаре передаются при восстановлении связи или по возвращении на место базирования.

- 8. 	При получении информации об обнаружении лесного пожара или ландшафтного (природного) пожара, угрожающего переходу на земли лесного фонда, авиаотделение или ЛПС незамедлительно передаёт информацию в РДС, соответствующее Лесничество, лесную охрану и ЕДДС.

- 9. 	Решение о тушении лесного пожара, обнаруженного в ходе патрулирования лесов, принимается соответственно лётчиком-наблюдателем или старшим патрульной группы ЛПС, обнаружившим пожар.

- 10. 	При обнаружении по пути следования к месту возгорания другого пожара или ландшафтного (природного) пожара, угрожающего переходу на земли лесного фонда, руководитель группы КГАУ «Лесопожарный центр», следующей к месту возгорания, передаёт информацию об обнаруженном пожаре руководителю ЛПС, авиаотделения. Руководитель ЛПС, авиаотделения принимает решение о продолжении следования группы к месту первого пожара или о начале тушения вновь обнаруженного и информирует о принятом решении группу. Следование к месту пожара прекращается только по распоряжению, полученному от руководителя ЛПС, авиаотделения.

- 11. 	Решение о тушении лесного пожара может быть принято иным лицом (работник Лесничества, руководитель группы КГАУ «Лесопожарный центр» и т.д.), в зависимости от конкретных обстоятельств его обнаружения, площади и места действия. Информация об обнаружении возгорания и принимаемых мерах по его тушению незамедлительно передаётся в авиаотделение или ЛПС, Лесничество.

- 12. 	Оперативный штаб (должностные лица КГАУ «Лесопожарный центр», Лесничеств) определяет количество сил и средств, необходимых для тушения лесного пожара или ландшафтного (природного) пожара на стадии его обнаружения и соответственно организует направление сил и средств, оснащёнными средствами связи, к очагу пожара для его ликвидации.

- Принимаемые Оперативным штабом решения оформляются протоколом.

- 13. 	В ходе выполнения работ по тушению лесного пожара или ландшафтного (природного) пожара осуществляется двусторонний обмен информацией между Оперативным штабом и подразделениями КГАУ «Лесопожарный центр». Информация о ходе тушения пожара, полученная от руководителя тушения при обследовании пожара, в т.ч. о возникновении необходимости привлечения дополнительных сил и средств, передаётся в Оперативный штаб соответствующего Лесничества для принятия им стратегических решений.

- Все решения, принятые Оперативным штабом, незамедлительно передаются в соответствующее авиационное отделение/ЛПС, центральную диспетчерскую службу КГАУ «Лесопожарный центр».

- КГАУ «Лесопожарный центр» на основании решения Оперативного штаба о привлечении к выполнению работ по тушению лесного пожара дополнительных сил и средств самостоятельно решает вопрос об организации внутрибазового маневрирования лесных пожарных формирований (переброски ресурсов из других структурных подразделений) или о привлечении техники организаций и граждан на основании договоров оказания услуг гражданско-правового характера.

- 14. 	В случае если лесной пожар зафиксирован на лесном участке, предоставленном в аренду или лесопользование, Лесничество уведомляет об этом лицо, использующее данный лесной участок для принятия участия в тушении лесного пожара на соответствующем лесном участке, в соответствии с п. 2.1 ст. 53.4 Лесного кодекса Российской Федерации.

- 15. 	В случае если лесной пожар зафиксирован на лесном участке, доступном для наземного транспорта, инспектором лесной охраны осуществляется выезд на место возгорания (самостоятельно или с группой пожаротушения) для проведения расследования причин возникновения пожара.

- 16. 	Контроль по тушению лесных пожаров или ландшафтных (природных) пожаров осуществляет, непосредственно руководитель Лесничества, либо путем направления лесничего участкового лесничества или иного должностного лица лесничества.

- 17. 	Отделы надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному району (ОНДиПР по ЭМР) УНД и ПР Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Красноярскому краю, в течение двух часов с момента принятия решения о тушении, организуют выезд в светлое время суток по наземной зоне охраны лесов от пожаров на место лесного пожара для установления причин возгорания.

- 18. 	Информация о всех ландшафтных пожарах, выявленных в ходе патрулирования лесов, или полученных из иных источников, незамедлительно передаются в ЕДДС муниципального образования.

- 19. 	Оповещение населения о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах или ландшафтных (природных) пожаров производится через ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР (далее - ЕДДС): поселковая система оповещения, СМС рассылка, ИС «112», средства массовой информации и социальные сети, а также всеми доступными способами, в том числе: путем проведения дворовых обходов и объезда территории с применением громкоговорящих устройств – СГУ и рупоров.

- 20.	Мониторинг территории с целью обнаружения лесных пожаров и наблюдения за их развитием осуществляется подразделениями КГАУ «Лесопожарный центр».

- 20.1.	При I классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:

а) наземное патрулирование лесов - в местах проведения огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;

- б) тушение лесных пожаров при их обнаружении.

- 20.2.	При II классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:

а) наземное патрулирование лесов - не менее одного раза в период с 11 до 17 часов на лесных участках, отнесенных к I и II классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;

- б) авиационное патрулирование проводится через 1 - 2 дня, ежедневное патрулирование - при наличии пожаров;

- в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;

- г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования.

- 20.3.	При III классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:

а) наземное патрулирование лесов – не менее двух раз в период с 10 до 19 часов на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов, а также в местах проведения огнеопасных работ и в местах массового отдыха граждан, пребывающих в лесах;

- б) авиационное патрулирование проводится однократно, ежедневно; двукратное патрулирование - при наличии пожаров;

- в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;

- г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования.

- 20.4.	При IV классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:

а) наземное патрулирование лесов – не менее трех раз в период с 8 до 20 часов по каждому маршруту патрулирования на всей территории использования наземных средств наблюдения;

- б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, два раза в сутки; трёхкратное патрулирование - при наличии пожаров;

- в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;

- г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования.

- 20.5.	При V классе пожарной опасности в лесах по условиям погоды подразделения КГАУ «Лесопожарный центр» осуществляют:

а) наземное патрулирование лесов – в течение светлого времени суток на всей территории использования наземных средств наблюдения, при этом на лесных участках, отнесенных к I, II и III классам природной пожарной опасности лесов - круглосуточно;

- б) авиационное патрулирование проводится ежедневно, три раза в сутки;

- в) тушение лесных пожаров при их обнаружении;

- г) дежурство на пунктах приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и вертолетов осуществляется во время проведения наземного и авиационного патрулирования.

- 21.	При III и выше классе пожарной опасности по условиям погоды или при наличии фактической горимости устанавливается режим повышенная готовность. О необходимости введения указанного режима заявляет Оперативный штаб лесничества, направляя донесение в Министерство лесного хозяйства, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР, органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района и КГАУ «Лесопожарный центр».

- Председателем районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Эвенкийского муниципального района (далее – КЧС и ПБ) в день поступления донесения организуется введение в установленном порядке указанного режима и направление соответствующего решения в краевую комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

- На заседании КЧС и ПБ заслушивается доклад руководителя лесничества о лесопожарной обстановке, рассматривается план – схема тушения пожара с привлечением сил и средств в разрезе каждого пожара, а также предложения по привлечению дополнительных сил и средств согласно оперативному плану сил и средств муниципального района. По результатам рассмотрения указанных предложений принимается решение о дополнительном привлечении сил и средств на тушение лесных пожаров либо о нецелесообразности их привлечения.

- В рамках режима повышенной готовности КЧС и ПБ необходимо:

- определить периодичность сбора членов КЧС и ПБ на период действия указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;

- обеспечить нахождение сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, в состоянии готовности к тушению пожаров и выдвижение при необходимости для тушения лесных пожаров;

- организовать предупреждение населения о высокой пожарной опасности в лесах;

- организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц;

- у дорог при въезде в лес установить щиты, предупреждающие об опасности пожаров в лесах;

- осуществлять непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам единой системы данных о лесопожарной обстановке;

- уточнить планы действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;

- восполнить резервы материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить постоянную связь с КГАУ «Лесопожарный центр» и Министерством лесного хозяйства Красноярского края и в случае совместного с Оперативным штабом соответствующего лесничества Решением о необходимости привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров оперативно направлять Решение в КГАУ «Лесопожарный центр» о переброске таких сил и средств в рамках внутрибазового маневрирования;

- оповещать население о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах, в том числе путем размещения информации в сети интернет;

- ограничить посещение лесов гражданами (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах), запретить разведение костров, поджигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;

- запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание мусора, проведение сельскохозяйственных палов, топку печей, эксплуатацию котельных установок на твердом топливе;

привлечь на тушение пожаров дополнительное количество водовозной и землеройной техники от организаций;

совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Красноярскому краю организовать проведение подворового обхода для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под расписку;

обеспечить по возможности беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения;

- максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу напоминаний об осторожном обращении с огнем в лесу по местным ретрансляционным сетям проводить через каждые 2 – 3 часа;

- закрыть имеющиеся на дорогах в лес шлагбаумы, устанавливать щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности, выставить посты на контрольно-пропускных пунктах;

предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализации и ликвидации очагов пожаров;

провести эвакуационные мероприятия в случае необходимости.

- 22.	В случае, если на территории Эвенкийского муниципального района не локализованы крупные лесные пожары (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) или лесной пожар действует более 2 суток, центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр» незамедлительно информирует Министерство лесного хозяйства Красноярского края о наличии оснований для введения режима чрезвычайная ситуация (далее – ЧС) муниципального характера. Информация дополнительно направляется КГАУ «Лесопожарный центр» в Министерство лесного хозяйства Красноярского края в письменном виде.

- Министерство лесного хозяйства Красноярского края направляет полученную информацию о наличии оснований для введения режима ЧС в районную КЧС и ПБ.

- КЧС и ПБ района во взаимодействии с Оперативным штабом Лесничества, рассматривает полученную информацию и решает вопрос о необходимости введения на территории района режима ЧС.

- На основании решения КЧС и ПБ, Глава Эвенкийского муниципального района принимает решение о введении на территории района режима ЧС муниципального характера, назначает руководителя работ по ликвидации ЧС.

- Информация о введении на территории района режима ЧС доводится до единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), населения, организаций и предприятий Эвенкийского района, а также авиационных отделений/ПХС. Копия решения о введении режима ЧС направляются посредством электронной почты в Центральный диспетчерский пункт КГАУ «Лесопожарный центр» и Лесничества.

- 23. В рамках режима чрезвычайной ситуации районной КЧС и ПБ необходимо обеспечить:

- ежедневный сбор районной комиссии на период действия указанного режима, а также периодичность обмена информации с заинтересованными лицами;

- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Красноярского края, глав сельских поселений, организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- организацию работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств единой системы;

- поддержание общественного порядка в ходе проведения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также привлечение при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организацию и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

- подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

- в случае необходимости принять меры по проведению эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях;

- создать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- в случае необходимости организовать и провести аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

- Ликвидация чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера осуществляется силами и средствами согласно оперативному плану сил и средств Эвенкийского муниципального района.

- 24.	Установленные режимы повышенной готовности и особый противопожарный режим (режим чрезвычайной ситуации) функционирования органов управления и сил единой системы подлежат отмене при устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях указанных режимов на основании решения КЧС и ПБ и решения Главы Эвенкийского муниципального района.

- 25.	При возникновении лесного пожара на межмуниципальной территории, либо вероятности перехода лесного пожара с территории Эвенкийского муниципального района на территорию другого муниципального образования, председатель районной КЧС и ПБ, обязан в срок, не превышающий одного часа с момента выявления указанной выше ситуации, оповестить комиссию того муниципального образования, на территорию которого возможен переход лесного пожара с межмуниципальной территории, либо с территории Эвенкийского муниципального района.

приложение № 3

к постановлению

Администрации района

от «14»   06   2023 № 333-п

Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров

и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Эвенкийского муниципального района

| Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Илимпийской группы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование предприятия | количество человек | топоры | Лопаты/ грабли | Бензопилы/ поперечные пилы | аптечка |  | Мотопомпы/ РЛО |  | ведра |  | Тракторы/ бульдозеры/ вездеходы |  | автомобили/ мотолодки | АЦВ/ Пожарная автоцистер. | ПТВ | Огнеборец |  | Ответственные исполнители |
| 1 | МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» п. Тура | 4 | 4 | 4/0 | 1/0 | 3 |  | 1/0 |  | 4 |  | 1/0/0 |  | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 |  | Губарев К.К. |
| 2 | МП ЭМР «Илимпийские теплосети» п. Тура | 8 | 4 | 4/0 | 0/0 | 3 |  | 0/0 |  | 4 |  | 0/0/0 |  | 1(автобус)/0 | 1/0 | 0 | 0 |  | Дресвянский И.В. |
| 3 | МП ЭМР «Илимпийские электросети», п. Тура | 10 | 5 | 10/0 | 1/0 | 2 |  | 0/5 |  | 10 |  | 1/0/0 |  | 2/0 | 1/0 | 0 | 0 |  | Супряга А.Н. |
| 4 | КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум», п.Тура | 5 | 5 | 5/0 | 1/0 | 1 |  | 0/0 |  | 5 |  | 0/0/0 |  | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 |  | Паникаровская Л.В. |
| 5 | Администрация посёлка Тура | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Воробьёва Т.А. |
| 6 | Администрация посёлка Юкта Добровольная пожарная команда | 12 | 3 | 5/0 | 1/0 | 2 |  | 5/0 |  | 5 |  | 2/0/0 |  | 2/10 | 1/0 | 1 | 1 |  | Алексеева О.Э. |
| 7 | Администрация посёлка Кислокан Добровольная пожарная команда | 7 | 3 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 1/0/0 |  | 0/6 | 1/0 | 1 | 1 |  | Колесниченко И.П. |
| 8 | Администрация посёлка Нидым Добровольная пожарная команда | 7 | 7 | 7/0 | 7/0 | 1 |  | 2/0 |  | 7 |  | 1/0/0 |  | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 |  | Коваленко М.Н. |
| 9 | Администрация посёлка Ессей Добровольная пожарная команда | 10 | 3 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 2/0/0 |  | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 |  | Ботулу Г.П. |
| 10 | Администрация посёлка Эконда Добровольная пожарная команда | 5 | 5 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 2/0/0 |  | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 |  | Удыгир Г.П. |
| 11 | Администрация посёлка Учами Добровольная пожарная команда | 6 | 3 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 1/0/0 |  | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 |  | Москвитина Н.Г. |
| 12 | Администрация п. Тутончаны Добровольная пожарная команда | 6 | 5 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 1/0/0 |  | 1/2 | 1/0 | 1 | 1 |  | Панова Н.И. |
| 13 | Администрация посёлка Чиринда Добровольная пожарная команда | 11 | 5 | 5/0 | 2/0 | 2 |  | 1/0 |  | 5 |  | 1/0/0 |  | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 |  | Демьянова М.А. |
| 14 | ООО «Дорожник», п. Тура | 8 | 5 | 20/0 | 3/0 | 3 |  | 0/5 |  | 5 |  | 4/0/0 |  | 1/0 | 1/0 | 0 | 0 |  | Трегубенко В.Н. |
| 15 | ООО «ЕссейЭнерго», п. Ессей | 6 | 0 | 4/0 | 2/0 | 0 |  | 1/0 |  | 4 |  | 3/0/0 |  | 1/0 | 2/0 | 0 | 0 |  | Маймага С.М. |
| 16 | Эвенкийский филиал КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов», п. Тура | 4 | 5 | 10/0 | 1/0 | 3 |  | 1/7 |  | 5 |  | 0/0/0 |  | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |  | Суханов М.М. |
| 17 | 71 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю, п. Тура | 5 | 0 | 0/0 | 1/0 | 1 |  | 2/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 |  | Чугунов С.В. |
| 18 | ПСО МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР | 11 | 0 | 0/0 | 2/0 | 1 |  | 2/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 |  | Булатов Е.М. |
| Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Байкитской группы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование предприятия | количество человек | топоры | Лопаты/ грабли | Бензопилы/ поперечные пилы | аптечка | Мотопомпы/ РЛО |  | ведра |  | Тракторы/ бульдозеры вездеходы |  | автомобили/ мотолодки |  | АЦВ/ Пожарная автоцистер. | ПТВ |  | Огнеборец | Ответственные исполнители |
|  | село Байкит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация с. Байкит | 1 | 0 | 3/0 | 1/0 | 1 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Скребцова И.О. |
| 2 | МП ЭМР «Байкитэнерго» | 0 | 4 | 4/0 | 2/0 | 0 | 0/0 |  | 4 |  | 0/1/1 |  | 1/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Верхотуров Б.В. |
| 3 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 4 | 2 | 4/0 | 1/0 | 1 | 1/0 |  | 3 |  | 1/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
| 4 | ООО «Феникс» | 2 | 2 | 2/0 | 2/0 | 1 | 0/0 |  | 2 |  | 2/1/0 |  | 2/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Скребцов В.А. |
| 5 | МКП «Коммунальник» | 4 | 4 | 3/4 | 1/10 | 1 | 0/0 |  | 4 |  | 0/1/0 |  | 1/0 |  | 0/2 | 0 |  | 0 | Дурновцев С.П. |
| 6 | 72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю | 5 | 0 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | ЕлизарьевС.В. |
|  | поселок Бурный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Администрация п. Бурный Добровольная пожарная команда | 15 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3/3 |  | 2 |  | 2/1/0 |  | 0/15 |  | 3/0 | 0 |  | 1 | Городилова В.Н. |
| 8 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
|  | поселок Кузьмовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Администрация п. Кузьмовка | 10 | 10 | 10/0 | 10/5 | 0 | 5/2 |  | 10 |  | 2/1/1 |  | 1/10 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Казаков Н.Ф. |
| 10 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
|  | поселок Суломай |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация п. Суломай | 10 | 4 | 4/0 | 0/0 | 1 | 1/2 |  | 6 |  | 2/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 1 | Тыганов Р.А. |
| 12 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
|  | поселок Куюмба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Администрация п. Куюмба Добровольная пожарная команда | 2 | 1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2/0 |  | 5 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 1/0 | 0 |  | 1 | Васильева Н.Е. |
| 14 | СРОКМНС «Мадра» | 8 | 5 | 10/0 | 5/0 | 0 | 4/0 |  | 10 |  | 0/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Лапинова Т.П. |
| 15 | МУП «Корда» | 1 | 1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 2/0/0 |  | 2/0 |  | 0 | 0 |  | 0 | Галиев Р.М. |
|  | село Мирюга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Администрация с. Мирюга | 8 | 3 | 6/0 | 2/0 | 0 | 1/0 |  | 10 |  | 2/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Топоченок А.А. |
| 17 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
| 18 | СРОКМНС «Таимба» | 5 | 13 | 0/0 | 3/0 | 5 | 2/15 |  | 13 |  | 2/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Бадейникова Д.В. |
|  | поселок Ошарово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Администрация п. Ошарово Добровольная пожарная команда | 5 | 3 | 6/0 | 1/0 | 0 | 2/5 |  | 8 |  | 1/0/0 |  | 1/0 |  | 1/0 | 0 |  | 1 | Ворончихина Н.Н. |
| 20 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
| 21 | СРОКМНС «Кунноир» | 5 | 43 | 0/0 | 9/0 | 4 | 8/45 |  | 43 |  | 8/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Коптелко В.А. |
| 22 | АО «Краслесинвест» | 10 | 25 | 150/5 | 30/0 | 10 | 10/90 |  | 10 |  | 10/0/0 |  | 10/0 |  | 0/10 | 0 |  | 0 | Шубин А.В. |
|  | поселок Суринда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Администрация п. Суринда Добровольная пожарная команда | 15 | 15 | 15/0 | 3/0 | 1 | 2/10 |  | 10 |  | 1/0/1 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 1 | Саватеева Т.А. |
| 24 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
| 25 | МП ЭМР ОПХ «Суриндинский» | 10 | 15 | 45/15 | 4/5 | 0 | 2/16 |  | 14 |  | 1/0/3 |  | 1/16 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Николаев Ю.В. |
|  | поселок Полигус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Администрация п. Полигус Добровольная пожарная команда | 10 | 10 | 4/0 | 2/0 | 0 | 3/3 |  | 10 |  | 1/0/0 |  | 1/0 |  | 1/0 | 0 |  | 1 | Петина С.А. |
| 27 | Байкитский филиал МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Вершинин П.П. |
| 28 | Байкитское отделение КГАУ «Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов» | 9 | 5 | 8/0 | 1/0 | 3 | 0/10 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/1 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Фролов В.В. |
| Перечень организаций, сил и средств, привлекаемых для тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров на территории Т.-Чунской группы поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование предприятия | количество человек | топоры | Лопаты/ грабли | Бензопилы/ поперечные пилы | аптечка | Мотопомпы/ РЛО |  | ведра |  | Тракторы/ бульдозер/ вездеход |  | автомобили/ мотолодки |  | АЦВ/ Пожарная автоцистер. | ПТВ |  | Огнеборец | Ответственные исполнители |
| 1 | Администрация с. Ванавара | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1/20 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Зарубин А.А. |
| 2 | Администрация п. Стрелка-Чуня Добровольная пожарная команда | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 0 | 2/0 |  | 0 |  | 1/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Шипицин В.П. |
| 3 | Администрация п. Чемдальск Добровольная пожарная команда | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1/0 |  | 1 |  | 1/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Лежепекова Е.В. |
| 4 | Администрация п. Муторай Добровольная пожарная команда | 1 | 1 | 1\1 | 0/0 | 0 | 2/0 |  | 1 |  | 1/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Баснин Р.Л. |
| 5 | Администрация п. Оскоба | 1 | 1 | 1/1 | 1/0 | 1 | 2/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Кутишенко Е.В. |
| 6 | ООО «Ванавараэнергоком» | 10 | 3 | 10/0 | 2/0 | 3 | 0/0 |  | 2 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Рыжикова О.Ю. |
| 7 | ООО «Поиск» | 3 | 3 | 3/0 | 2/0 | 2 | 0/0 |  | 2 |  | 1/1/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Колокольцев Ю.Н. |
| 8 | ПОО «Ванаварское» | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 0/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Савватеев М.С. |
| 9 | ООО Охранное организация «Максимум» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Барамыкин И.П. |
| 10 | МКУП «Ванаваракомсервис» | 3 | 3 | 3/0 | 0/0 | 3 | 0/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Карнаухов А.В. |
| 11 | ФКУ «Сибирский авиационный поисково спасательный центр» филиал «Ванаварский РПСБ» | 1 | 1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0/0 |  | 1 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Егоров А.Л. |
| 12 | ИП «Уточкин С.В.» | 3 | 2 | 3/0 | 2/0 | 2 | 0/0 |  | 3 |  | 2/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Уточкин С.В. |
| 13 | ИП «Якушин В.И.» | 3 | 2 | 3/0 | 2/0 | 2 | 0/0 |  | 3 |  | 1/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Якушин В.И. |
| 14 | ИП «Гогнадзе А.Т.» | 10 | 10 | 10/20 | 4/5 | 3 | 2/20 |  | 10 |  | 2/1/0 |  | 0/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Гогнадзе А.Т. |
| 15 | ИП «Савелов В.Б.» | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0 | 0/2 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Савелов В.Б. |
| 16 | ООО «Приангарский ЛПК» | 2 | 5 | 30/0 | 2/0 | 2 | 2/18 |  | 2 |  | 2/1/0 |  | 2 /0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Баяндин К.А. |
| 17 | ООО «Верея» | 10 | 10 | 30/10 | 2/5 | 2 | 1/10 |  | 5 |  | 1/1/0 |  | 0/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Лея С.В. |
| 18 | АО «Группа Илим» | 30 | 30 | 230/50 | 10/13 | 7 | 5/50 |  | 25 |  | 6/3/0 |  | 4/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Пахомов Д.А. |
| 19 | ООО «РесурсЛесТранс» | 10 | 10 | 30/10 | 2/3 | 2 | 1/10 |  | 5 |  | 1/1/0 |  | 0/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Гарина Т.Н. |
| 20 | ООО «Кодинское» | 76 | 30 | 80/50 | 10/13 | 8 | 5/50 |  | 25 |  | 5/3/0 |  | 0/0 |  | 0/3 | 0 |  | 0 | Федоров Р.А. |
| 21 | ООО «Турим» | 40 | 10 | 30/10 | 2/3 | 2 | 1/10 |  | 5 |  | 1/1/0 |  | 0/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Зан Д.Г. |
| 22 | ООО «БТБ-ТРЕЙД» | 10 | 10 | 30/10 | 2/0 | 2 | 1/10 |  | 5 |  | 1/1/0 |  | 1/0 |  | 0/1 | 0 |  | 0 | Васильев Е.В. |
| 23 | ПАО «Красноярскгазпром» | 20 | 2 | 10/5 | 1/2 | 2 | 0/0 |  | 10 |  | 0/1/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Сироткин М.В. |
| 24 | ПАО «Газпром» | 12 | 2 | 10/5 | 1/2 | 2 | 0/0 |  | 10 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Кроха В.А |
| 25 | ООО «КЦС» | 25 | 3 | 20/0 | 2/0 | 0 | 1/10 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0/0 |  | 0 | Савельев Э.В. |
| 26 | ООО «Кодинская ЛПК» | 21 | 18 | 105/0 | 21/0 | 0 | 7/63 |  | 0 |  | 7/4/0 |  | 7/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Павлов Е.А. |
| 27 | МКУ «Управление автомобильных дорог» | 1 | 5 | 10/0 | 1/0 | 1 | 0/5 |  | 0 |  | 1/0/0 |  | 1/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Козак С.Г. |
| 28 | 73 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю | 5 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0/0 |  | 0 |  | 0/0/0 |  | 0/0 |  | 0/0 | 0 |  | 0 | Иванов К.В. |