Приложение № 4

к муниципальной программе

«Поддержка транспортной

системы Эвенкийского

муниципального района»

на 2023-2026 годы»

ПОДПРОГРАММА 1

«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» в рамках реализации муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2026 годы».

- 1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.

| Наименование подпрограммы | «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2026 годы |  |  |  |
| Исполнители мероприятий подпрограммы, соисполнители | Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району», (далее – МКУ «Эвенкияавтодор») |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Эвенкийского муниципального района |  |  |  |
| Цели подпрограммы | - развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | - выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями нормативных документов; - выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений на них; диагностика, обследование и оценка технического состояния автозимников и искусственных сооружений на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное лесовосстановление на площадях, равных очищенной в 2020-2022 годах от нежелательной растительности постоянной полосы отвода автозимников |  |  |  |
| Целевые индикаторы | протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов: 2023 год – 4 128 км 2024 год – 4 128 км; 2025 год – 4 128 км. 2026 год – 4 128 км. |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям | 2023 - 2026 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | - Объем финансирования на 2023-2026 годы –2 826 038,4 тыс. рублей, из них: - - за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 2 808 142,0 тыс. рублей, из них: - в 2023 году – 702 035,5 тыс. рублей; - в 2024 году – 702 035,5 тыс. рублей; - в 2025 году - 702 035,5 тыс. рублей; - в 2026 году - 702 035,5 тыс. рублей; - - за счет средств муниципального бюджета – 17 896,4 тыс. рублей, из них: - в 2023 году – 2 496,4 тыс. рублей; - в 2024 году – 4 800,0 тыс. рублей; - в 2025 году – 4 800,0 тыс. рублей; - в 2026 году - 5 800,0 тыс. рублей. |  |  |  |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района. |  |  |  |

- 2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.

  - Постановка общерайонной проблемы  и обоснование необходимости принятия подпрограммы.

Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.

В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Согласно плану, основной целью данного документа ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Также предусмотрены мероприятия, которые позволят выполнить работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2026  годы Эвенкийский муниципальный район получает возможность привлечения субсидий из краевого бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью 4 128 км и проходящих по территории Эвенкийского муниципального района. Обязательным условием участия в программных мероприятиях края является наличие у Эвенкийского муниципального района программы, гарантирующей финансирование программных мероприятий в объеме, составляющем не менее 0,1 процентов выделяемой субсидии.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрено:

- выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов;

- выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной в 2020-2022 годах от  нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников.

Указанные мероприятия   являются  постоянной  работой  в  рамках  устройства и  содержания  автозимников  ЭМР.

  - Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели.

Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием зимних автодорожных путей сообщения.

Цели подпрограммы:

- Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них в соответствии  с  требованиями  нормативных  документов.

- Выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями  законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений  на них;  диагностика, обследование и оценка  технического состояния автозимников и искусственных сооружений  на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное  лесовосстановление на площадях, равных  очищенной в 2020-2022 годах от  нежелательной  растительности  постоянной  полосы  отвода автозимников;

Необходимо отметить, что в связи со вступлением в силу Постановления  Правительства РФ от 18.05.2022 № 897 «Об утверждении правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, предусмотренном частью 4 статьи 63.1 Лесного Кодекса Российской Федерации, о признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2019 № 556 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, Решений государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».

Эвенкийским районным Советом депутатов принято Решение от 17.12.2013 № 3-1248-17 «О создании муниципального дорожного фонда Эвенкийского  муниципального района» (в редакции решений ЭРСД от 21.03.2015 № 3-1372-22, от 15.10.2021 № 5-1953-1), предусматривающее  выделение  средств на  компенсационное  лесовосстановление  при  выполнении  работ  по  содержанию  зимних  автодорог.    Изменения законодательства  РФ в части автомобильных дорог, проходящих по землям  лесного фонда, заключаются  в  следующем:

- при  выполнении  работ  по  очистке  полосы  отвода  автомобильных  дорог  общего  пользования  от  нежелательной  растительности  на органы  управления  дорожным  хозяйством  возлагаются  обязанности по  компенсационному  лесовосстановлению  (посадке  семян с открытой  или  закрытой  корневой  системой) на  площадях,  равных  площадям очищенной  полосы  отвода  автомобильных  дорог.

Учитывая, что  работы  по  очистке  полосы  отвода  МКУ «Эвенкияавтодор»  активно велись   в  2018-2022 годах, продолжение планируется и  в  дальнейшем, исполнение  законодательства  РФ  в  части  использования  лесного  фонда  становится  постоянной  работой  МКУ «Эвенкияавтодор»  как  органа  управления  дорожным  хозяйством Эвенкийского  муниципального  района.

Состав  работ  по  компенсационному  лесовосстановлению   предусматривает  разработку   проекта органами управления дорожным хозяйством  по  каждому  лесничеству, на  территории  которых  производились  работы  по  очистке  полосы  отвода. С 2023 года  разработка  проекта  осуществляется Поставщиком, определяемым путем  проведения  конкурсных  процедур  в  соответствии  с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   с последующим выполнением работ  по  компенсационному  лесовосстановлению  с  выдачей  МКУ «Эвенкияавтодор»  подтверждающих  документов  и  предоставления  отчета  в  Министерство  лесного  хозяйства  Красноярского  края об исполнении  требований  законодательства  РФ.

В случае необходимости, будут проводится  работы  по  технической  паспортизации  автозимников.

В 2022 году были завершены  работы  по  формированию  банков  и  баз  данных, установлению  границ  полосы  отвода,  оформлению земель, занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановке на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района.  В  то же  время  данная работа    продолжается. Разносторонние  аспекты  и множество  ньюансов  по данной  тематике, регулярно изменяющееся  законодательство Российской  Федерации  в  отношении  автомобильных дорог, использования земель  лесного  фонда, привело к необходимости в ее определении как   постоянной  рутинной  работы  МКУ «Эвенкияавтодор». Продолжается  работа по  приведению границ полосы отвода в соответствие  с  положениями  Федерального законодательства, корректировке документов по планировке территории, приведению  в  соответствие  правоустанавливающих  документов  оптимизированным  наименованиям  автозимников,  переводу  земель   лесного  фонда  в  земли  промышленности,  подготовке и утверждению актов несоответствия  объемов  леса, указанных  в  проектах  освоения  лесов, фактическим объемам в полосе  отвода  автозимников, и множеству  других  аспектов.

Программой   предусматривается   выполнение  указанных  работ.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Получателем бюджетных средств, с функцией муниципального заказчика по выполнению мероприятий подпрограммы, является  МКУ «Эвенкияавтодор».

Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В целях софинансирования расходных обязательств Эвенкийского муниципального района на устройство и содержание  автозимников, бюджету Эвенкийского муниципального района из бюджета Красноярского края предоставляется Субсидия в соответствии с «Порядком  предоставления субсидии бюджету Эвенкийского муниципального района Красноярского края на устройство и содержание зимних автомобильных дорог  общего пользования местного  значения за счет средств дорожного  фонда  Красноярского  края»,  утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от  02.03.2020  №131-п «Об утверждении порядков предоставления  и  распределения субсидий бюджетам  муниципальных  образований Красноярского края в рамках реализации  мероприятий подпрограммы  «Дороги  Красноярья» государственной программы  Красноярского края «Развитие  транспортной  системы»  (в редакции постановлений Правительства Красноярского  края от 04.05.2021 № 273-п, от 21.01.2022 № 43-п, от 28.07.2022 № 665-п, от 14.02.2023 № 127-п) при соблюдении  следующих  условий:.

а) наличие подписанного Главой администрации Эвенкийского муниципального района перечня зимних автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения, устройство и содержание которых осуществляется за счет средств Субсидии;

б) наличие  муниципального контракта на устройство  и  содержание  зимних  автомобильных  дорог общего  пользования  местного  значения, содержащего  условия  о  банковском  сопровождении  указанного  контракта (при  условии, что муниципальным правовым  актом  определены  случаи  осуществления  банковского  сопровождения  муниципальных  контрактов);

в) заключение  соглашения  о  предоставлении  из  краевого  бюджета Субсидии  бюджету  Эвенкийского  муниципального  района, предусматривающего  обязательства  муниципального  образования  по  исполнению  расходных  обязательств, в целях  софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия, и ответственность за  неисполнение  предусмотренных  указанным  соглашением  обязательств.

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.

Для заключения соглашения о предоставлении  Субсидии   Администрация Эвенкийского муниципального района  представляет в Министерство транспорта Красноярского края в срок не позднее  15  января  текущего финансового  года  с  сопроводительным  письмом следующие документы:

а) выписку из решения о местном бюджете (выписку из сводной бюджетной  росписи  местного бюджета),  подтверждающую наличие бюджетных  ассигнований на финансовое обеспечение  расходных  обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется  Субсидия;

б) подписанный Главой Эвенкийского муниципального района перечень зимних  автомобильных дорог общего  пользования  местного  значения, устройство и содержание которых осуществляется за счет средств Субсидии;

в) заверенные главой Эвенкийского муниципального района: копию договора о банковском сопровождении муниципального контракта, заключенного на устройство и содержание зимних автомобильных дорог; копию муниципального контракта на устройство и содержание зимних автомобильных дорог, содержащего условия о банковском сопровождении указанного контракта (при условии, что муниципальным правовым актом определены случаи осуществления банковского сопровождения муниципальных контрактов).

Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по устройству и содержанию автозимников, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор».

МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:

- конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;

- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;

- ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.

Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы в текущем финансовом году и плановом периоде разрабатывается проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный Совет депутатов.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели:

- Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и  содержанию которых выполняются  в  соответствии  с  требованиями  нормативных  документов, в  2023-2025 годах – 4 128 (до ноября 2023г. - 4 142км) км.

Автозимники - единственная транспортная артерия между населенными пунктами Эвенкийского муниципального района. Только по зимней автодороге можно перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид наземных перевозок значительно дешевле, чем использование авиационного транспорта. Количество сельских поселений района, обеспеченных в рамках данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составляет  16 поселков  с  населением  около  15  тысяч  человек.  В  10  населенных  пунктах, в  том  числе  находящихся  за  Полярным  кругом,  автозимники  являются   единственным  транспортным  сообщением,  по  которому  обеспечивается  завоз  100%  ГСМ, товаров  народного  потребления, строительных  материалов  и  продовольствия.

Таким  образом, социальный  и  экономический  эффект  от  производства работ  по  устройству  и  содержанию  зимних  автомобильных  дорог  неизмерим,  так  как  зимники  являются  неотъемлемым  элементом  обеспечения  жизнедеятельности  поселений.

- 2.6. Мероприятия подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат

- (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

- Объем финансирования подпрограммы  на 2023-2026 годы –2 826 038,4  тыс. рублей, в том  числе:

- в 2023 году –  704 531,9 тыс. рублей;

- в 2024 году –  706 835,5 тыс. рублей;

- в 2025 году –  706 835,5 тыс. рублей;

- в 2026 году –  707 835,5 тыс. рублей;

- из них:

- - за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 2 808 142,0 тыс. рублей, из них:

- в 2023 году – 702 035,5 тыс. рублей;

- в 2024 году – 702 035,5 тыс. рублей;

- в 2025 году – 702 035,5  тыс. рублей;

- в 2026 году – 702 035,5 тыс. рублей;

- - за счет средств муниципального бюджета – 17 896,4,0 тыс. рублей, из них:

- в 2023 году –  2 496,4 тыс. рублей;

- в 2024 году –  4 800 тыс. рублей;

- в 2025 году –  4 800 тыс. рублей;

- в 2026 году –  5 800 тыс. рублей;

- Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края утверждается постановлением Правительства Красноярского края.

Приложение №1

к подпрограмме  «Устройство

и содержание автозимников

Эвенкийского

муниципального района»

Перечень  целевых  индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы |  |  |  | Единица измерения | Источник информации | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель 1: развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов |  |  |  | км | МКУ «Эвенкияавтодор» | 4 128 | 4 128 | 4 128 | 4 128 |  |  |

- И.о. Главы Эвенкийского муниципального района						п/п	                                       И.С. Огольцов

| Приложение № 2 к подпрограмме «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - Перечень мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  | Итого за период |  |
| Цель 1: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по устройству и содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них в соответствии с требованиями нормативных документов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района. | Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края | 501 | 04 09 | 5710075060 | 244 | 695 718,75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 695 718,75 | Устройство и содержание 4 128 км автозимников, обеспечение 16 поселков автотранспортным сообщением с краевым центром. |
|  |  | 501 | 04 09 | 57100S5060 | 244 | 800,0 | 702 835,5 | 702 835,5 | 702 835,5 |  |  | 2 109 306,5 |  |
| Задача 2: выполнение всего комплекса работ по оптимизации и совершенствованию банков и баз данных по находящимся на государственном кадастровом учете земельных и лесных участков, занимаемых зимними автомобильными дорогами общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района (автозимниками) и искусственными сооружениями на них; приведение границ полосы отвода автозимников в соответствие с требованиями законодательства; техническая паспортизация автозимников и искусственных сооружений на них; диагностика, обследование и оценка технического состояния автозимников и искусственных сооружений на них; изыскания и проектирование автозимников; компенсационное лесовосстановление на площадях, равных очищенной в 2020-2022 годах от нежелательной растительности постоянной полосы отвода автозимников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района | Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края | 501 | 04 09 | 5710075060 | 244 | 1 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 390,0 | Техническая паспортизация отдельных автозимников согласно требований федерального законодательства |
|  |  | 501 | 04 09 | 571001 2600 | 244 | 1 505,0 | 4 000,0 | 4 000,0 | 5 000,0 |  |  | 14 505,0 | работы по компенсационному лесовосстановлению согласно требований федерального законодательства |
|  |  | 501 | 04 09 | 5710012800 | 244 | 191,4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 191,4 | Оценка воздействия автозимников ЭМР на водные биологические ресурсы и среду их обитания согласно требований федерального законодательства |
|  |  | 501 | 04 09 | 5710075060 | 244 | 2 095,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 095,0 | Приведение в соответствие правоустанавливающих документов на земли под автозимниками оптимизированным наименованиям автозимников согласно требованиям федерального законодательства |
|  |  | 501 | 04 09 | 5710075060 | 244 | 2 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 250,0 | Перевод земель под автозимником «Кербо-Суринда» из земель лесного фонда в земли промышленности согласно требований федерального законодательства |
|  |  | 501 | 04 09 | 5710075060 | 244 | 581,75 | 0 | 0 | 0 |  |  | 581,75 | Внесение изменений в проекты освоения лесов и лесные декларации по землям лесного фонда под участком автозимника, расположенном в Кодинском лесничестве согласно требований федерального законодательства |

- И.о. Главы Эвенкийского муниципального района				п/п                                                            И.С. Огольцов