**  
Красноярский край**

**Эвенкийский муниципальный район**

**Администрация поселка Эконда**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«28» марта 2023 г. № 25-п**

**О внесении изменений в постановление администрации поселка Эконда**

**от 11 ноября 2022 года № 46-п «Об утверждении муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда»**

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава п. Эконда Эвенкийского муниципального района Красноярского края, Постановления № 48-п от 21.10.2021 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»:

**П О С Т А Н О В Л Я Ю**:

1. Внесении изменений в постановление администрации поселка Эконда от 11 ноября 2022 года № 46-п «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда» следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда», изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2.Приложение № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, Программы изложить в новой редакции

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети интернет (<https://evenkya.gosuslugi.ru> ).

.

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение

к постановлению

Администрации поселка Эконда

от «28 » марта 2023 № 25

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие муниципального образования**

**поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Эконда»»  (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; Постановление Администрации от 21.10.2021 №48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации» |
| Ответственный  исполнитель  Программы | Администрация поселка Эконда |
| Перечень подпрограмм и отдельные мероприятия  Программы | *Подпрограмма 1*«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда»  *Подпрограмма 2* «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда»  *Подпрограмма 3* «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения»  *Подпрограмма4* «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда»  *Подпрограмма 5* «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»  *Подпрограмма 6* «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда»  *Подпрограмма 7* «Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда» |
| Цель Программы | Устойчивое развитие поселка Эконда, эффективная реализация органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за поселком Эконда. |
| Задачи Программы | 1. Формирование и управление муниципальной собственностью проведение мероприятий в поселении: по содержанию взлётно-посадочной полосы; по землеустройству и землепользованию, в рамках вложения инвестиций производить наращивания в муниципальную собственность движимого и не движимого имущества  2.Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда;  3.Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог посёлка;  4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;  5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселения;  6. Разработка и реализация системы мер раннего учёта, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму;  7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности жителей посёлка.; обеспечение безопасности жителей поселка |
| Этапы и сроки  реализации Программы | 2023−2025 годы |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значение целевых показателей на долгосрочный период  перечень объектов капитальных вложений; | Перечень подпрограмм  Перечень целевых показателей утверждён в Приложении 1 паспорту муниципальной программы.  Значения целевых показателей утверждены в Приложении 2 к паспорту муниципальной программы.  Перечень объектов капитальных вложений утверждён в Приложении 3 к паспорту муниципальной программы.  Программы и их финансовое обеспечение утверждены в Приложении №4 к паспорту муниципальной программы. |
| Ресурсное обеспечение Программы | Местный бюджет всего 26038,9 тыс. рублей, в том числе по годам:  в 2023 году – 12 668,9 тыс. рублей  в 2024 году – 6 786,6 тыс. рублей  в 2025 году- 6583,4 тыс. рублей  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы отражена в Приложении № 4 муниципальной программы |

**2**.**Характеристика текущего состояния   
с указанием основных показателей социально-экономического развития поселка Эконда и анализ социальных, финансово-экономических рисков реализации Программы**

Местное самоуправление в соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Красноярского края « О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края» № 9-3724 от 15.10.2015 года с изменениями на текущий период закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления сельских поселений

Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирования комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения муниципальных образований Бюджетным кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований. С учётом меняющихся внешних условий, вызванных распространением эпидемии коронавируса на законодательном уровне в связи с принятием антикризисных мер условия реализации экономической и финансовой политики, происходят преимущественно с применением традиционных бюджетных механизмов, например путём предоставления средств межбюджетных трансфертов,

Органы местного самоуправления поселка при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулись с рядом проблем, среди которых остаются актуальными:

-Жилой фонд, в основном имеющий высокий уровень износа

-Состояние объектов благоустройства, уличного освещения, дорог не отвечающие в полном объеме стандартным требованиям.

-Улучшение транспортной инфраструктуры в целях обеспечения сельского населения услугами пассажирских перевозок

- обустройство и содержание авиационной площадки

-Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, определение схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО.

Уровень социально-экономического развития муниципальных образований в условиях ограниченности финансовых ресурсов сохраняет тенденцию проживания без стратегического развития на перспективу. Органы местного самоуправления вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу строительство нового жилья, ремонт дорог местного значения, обустройство авиационной площадки.

Программа призвана обеспечить внедрение системной практики стимулирования органов местного самоуправления к эффективной реализации полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Невозможность решения вопросов содействия развитию местного самоуправления без использования программно-целевого метода обусловлена рядом объективных причин:

многообразием, сложностью и масштабностью задач по содействию органам местного самоуправления в реализации закрепленных за ними полномочий;

необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения;

объективной необходимостью продолжения положительных тенденций, сформировавшихся в ходе реализации программных мероприятий в предшествующие годы.

Невыполнение показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено следующими рисками:

учитывая, что большая часть мероприятий Программы осуществляется путем конкурсного отбора, возможны финансовые риски, вызванные недостаточностью и несвоевременностью финансирования.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного

и своевременного финансирования мероприятий из бюджета, а так же путем перераспределения финансовых ресурсов бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предусматривается осуществление контроля исполнения мероприятий подпрограмм Программы; контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых средств Программы.

**3.Приоритеты и цели социально-экономического развития   
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы**

На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и субъектом Российской Федерации. При этом существующие проблемы в поселении свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие, а также о необходимости комплексного целевого подхода путем:

финансовой поддержки бюджета муниципального образования в ходе реализации полномочий по решению вопросов местного значения;

стимулирования органов местного самоуправления к рациональному и эффективному использованию бюджетных средств.

Целью Программы является Устойчивое развитие поселка Эконда, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

1. Формирование и управление муниципальной собственностью проведение мероприятий в поселении: по содержанию взлётно-посадочной полосы; по землеустройству и землепользованию, в рамках вложения инвестиций производить наращивания в муниципальную собственность движимого и не движимого имущества.;

2.Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда;

3.Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка;

4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности;

5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

6. Разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму;

7. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности жителей поселка

Оценить достижение цели и задач Программы позволят целевые показатели:

-Регистрация права собственности на земельные участки;

-Изготовление кадастровых паспортов;

-Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния взлётно-посадочной полосы

-Регистрация права собственности на жилые здания, строения,

-Улучшения жилищных условий граждан п. Эконда

-Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан, степень благоустройства поселка Эконда

-Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Эконда

-Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов.

-Обеспечение положительных процессов необходимых для хозяйственной деятельности в поселении,

-Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка

- Обеспечение повышения безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда, комплексное решение проблемы профилактики правонарушений

Для достижения цели и задач Программы, направленных на содействие развитию местного самоуправления в Программу включены 7 подпрограмм:

1.Подпрограмма «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда»

2.Подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда»;

3.Подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения»;

4.Подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда»;

5.Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»;

6.Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда».

7.Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда»

Паспорта подпрограмм с приложениями представлены в приложениях к Программе с номера № 3 по № 11

Срок реализации программных мероприятий:2023–2025 годы.

**4.Механизм реализации мероприятий Программы**

Решение задач Программы достигается реализацией подпрограмм и отдельного мероприятия Программы.

Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм; критерии выбора получателей муниципальных услуг представлены в подпрограммах Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация п.Эконда проводит подготовку ежеквартальных и годовых отчетов о реализации отдельного мероприятия Программы и направление их ответственному исполнителю Программы.

Несет ответственность за целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение отдельного мероприятия Программы.

**5.Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей на территории поселка**

Прогноз достижения обозначенной Программой цели должен отражать как активизацию вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, так и улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение уровня качества жизни населения.

Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении № 1и №2 Программы.

Перечень объектов капитальных вложений по годам реализации представлены в приложении №3 Программы

Общий объем финансирования Программы на всего 26038,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2023 году – 12 668,9 тыс. рублей

в 2024 году – 6 786,6 тыс. рублей

в 2025 году- 6583,4 тыс. рублей

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы отражена в Приложении 4 муниципальной программы.

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к Паспорту муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселок Эконда» | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| **Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности** | | | | | | | | | | | | | |
|
| **№** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед.** | **Вес показателя** | **Источник** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | | | | |
| **п/п** | **изм.** | **информации** |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие поселка Эконда, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период):  здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда и т.д. | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | | | | | | | | | | | | |
|  | Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранение материальных ценностей и людских ресурсов | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка Эконда | | | | | | | | | | | | |
|  | Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; обеспечение безопасности жителей поселка | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Задача 1.** Формирование и управление муниципальной собственностью проведение мероприятий в поселении: по содержанию взлётно-посадочной полосы; по землеустройству и землепользованию, в рамках вложения инвестиций производить наращивания в муниципальную собственность движимого и не движимого имущества. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Подпрограмма 1**. МПП «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|  | Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридических лиц | ед | 0,0000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|  | Заключение договоров аренды на недвижимое имущество и земельные участки | ед | 0,0000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
|  | Регистрация права собственности на земельные участки; регистрация права собственности на жилые здания ,строения; | ед | 0,0012 | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | |
|  | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, изготовление технических паспортов на жилые здания | ед | 0,0012 | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | |
|  | Содержание муниципального имущества | ед | 0,0002 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | |
|  | Приобретение спецтехники | ед | 0,0002 | Муниципальная статистика | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 1.2. | Задача 2. Предоставление малоимущим гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений; организация строительства и ремонт муниципального жилищного фонда | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Подпрограмма 2.«Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|
|  | Количество семей, улучшивших жилищные условия | к-во | 0,0023 | Муниципальная статистика | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 | |
|  | Доля ввода жилья всех форм собственности от общего кол-ва домов | % | 0,0000 | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | |
|  | отремонтированных кв.метров при проведении капитального ремонта | кв.м | 0,0332 | Муниципальная статистика | 0 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | | | | 43,2 | |
| 1.3. | Задача 3. Повышение качества транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселка | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Подпрограмма 3. «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения» | | | | | | | | | |  | | |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,0002 | Муниципальная статистика | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | | | 0,2 | | |
|  | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,0007 | Муниципальная статистика | 0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | | | 0,2 | | |
| 1.4. | Задача 4. Создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 4.«Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|  | Доля привлеченного трудоспособного населения к благоустройству от общей численности, ежегодно не менее | % | 0,0480 | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | |
|  | Обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети | % | 0,0864 | Муниципальная статистика | 90 | 90 | 90 | 90 | | 90 | | | |
|  | Охват населения объектами внешнего благоустройства, ежегодно не менее | % | 0,0480 | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | |
| 1.5. | Задача 5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 5. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС | % | 0,0096 | Муниципальная статистика | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | 10 | |
|  | Прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПК | чел | 0,2533 | Муниципальная статистика | 264 | 264 | 264 | 264 | | | | 264 | |
|  | приобретение противопожарного оборудования | ед | 0,0023 | Муниципальная статистика | 8 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | |
| 1.6 | Задача 6 Разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и терроризму; | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 6 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|  | Прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | чел. | 0,2533 | Муниципальная статистика | 264 | 264 | 264 | 264 | | | | | 264 |
| 1.7 | Задача 7. Обеспечение повышения безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке, комплексное решение проблемы профилактики правонарушений. | | | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 7 «Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда» | | | | | | | | | | | | |
|  | прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | Чел. | 0,2533 | Муниципальная статистика | 264 | 264 | 264 | 264 | | | | | 264 |
|  | Количество тематических стендов для привлечения внимания населения к деятельности по профилактике правонарушений | Ед. | 0,0010 | Муниципальная статистика | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 |
|  | Охрана общественного порядка добровольная дружина | Чел. | 0,0058 | Муниципальная статистика | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | 6 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к паспорту муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Значения целевых показателей на долгосрочный период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Цели,  целевые  показатели** | **Ед.**  **Изм.** | **Отчетный год 2021** | **Текущий год 2022** |  | **Плановый период** | | | **Долгосрочный период по годам** | | | | | |
| **2023 год** | | **2024 год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027 год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030 год** | **2031 год** |
| 1 | Цель: Устойчивое развитие поселка Эконда, эффективная реализация органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права муниципальной собственности (за период):  здания, строения, нежилые помещения, объекты и сооружения инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, не завершенные строительством объекты, объекты жилищного фонда и т.д. | ед. | 1 | 2 | 2 | | 2 | 4 | х | х | х | х | х | х |
| 1.2 | Количество объектов, на которые получен рост права муниципальной собственности при их приобретении |  | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х |
| 1.3 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ед. | 2 | 4 | 2 | | 2 | 2 | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0 | 0,9 | 0,9 | | 0,9 | 0,2 | х | х | х | х | х | х |
| 1.5 | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | % | 50 | 50 | 50 | | 50 | 50 | х | х | х | х | х | х |
| 1.6 | Покрытие населения всеми видами противопожарной безопасности, ликвидация последствий ЧС для сохранение материальных ценностей и людских ресурсов | чел. | 264 | 264 | 264 | | 264 | 264 | х | х | х | х | х | х |
| 1.7 | Прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | чел. | 264 | 264 | 264 | | 264 | 264 | х | х | х | х | х | х |
| 18 | Комплексное решение проблемы профилактики правонарушений. Повышение безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда | чел | 264 | 264 | 264 | | 264 | 264 | х | х | х | х | х | х |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 3

к паспорту муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Перечень объектов капитального строительства**

**(за счет всех источников финансирования)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта  с указанием  мощности и годов строительства | Остаток  стоимости  строительства  в ценах контракта\*\* | Объем капитальных вложений, тыс. рублей | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | 0,0 | 0,0 | 5600,8 | 5600,8 | 5539,8 |
| 2 | Строительство жилого дома |  | 4618,0 | 7936,7 | 5555,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  | 4618,0 | 7936,7 | 11150,8 | 5600,8 | 5539,8 |

(\*\*)-по вновь начинаемым объектам– ориентировочная стоимость объекта

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселок Эконда»

**Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям**

**подпрограммам муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус  (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Отчетный  финансовый  2021 | текущий финансовый  2022 | очередной финансовый  2023 | первый год планового периода  2024 | второй год планового периода  2025 |
| Муниципальная программа | МП « Устойчивое  развитие муниципального образования «поселок Эконда» | всего расходные обязательства по программе | 922 |  | 01 0 00 00000 | 0 | 6867,4 | 9610,8 | 12668,9 | 6786,6 | 6583,4 |
| Администрация поселка Эконда ЭМР  Красноярского края | 922 |  | 01 0 00 00000 | 0 | 6867,4 | 9610,8 | 12668,9 | 6789,6 | 6583,4 |
| №1  Подпрограмма | МПП «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда». | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 0412 | 01 1 00 00000 | 0 | 280,0 | 579,5 | 693,2 | 361,2 | 216,2 |
| Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, изготовление технических паспортов на жилые здания | 922 | 0412 | 01 1 00 34030 | 0 | 280,0 | 579,5 | 88,2 | 88,2 | 88,2 |
| Расходы на содержание взлетно-посадочной полосы поселка | 922 | 0412 | 01 1 00 34030 |  | 0,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | 922 | 0412 | 01 1 00 34030 |  | 695,0 | 0,0 | 273,0 | 273,0 | 128,0 |
| №2  Подпрограмма | МПП «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 05 01 | 01 2 00 00000 | 0 | 4618,0 | 7936,7 | 11155,8 | 5600,8 | 5539,8 |
| Ремонт жилого фонда | 922 | 05 01 | 01 2 00 95020 | 240 | 4618,0 | 2381,7 | 5600,8 | 5600,8 | 5539,8 |
| Строительство жилого фонда | 922 |  |  | 400 | 0,0 | 5555,0 | 5555,0 | 0,0 | 0,0 |
| №3  Подпрограмма | МПП «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 04 09 | 01 3 00 00000 |  | 0,0 | 312,9 | 44,9 | 47,6 | 50,4 |
| Дорожный фонд | 922 | 0409 | 01 3 00 60020 | 240 | 0,0 | 312,9 | 44,9 | 47,6 | 50,4 |
| №4  Подпрограмма | МПП «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 05 03 | 01 4 00 00000 |  | 1139,9 | 647,1 | 670,8 | 670,8 | 670,8 |
| Уличное освещение | 922 | 05 03 | 01 4 00 60010 | 240 | 123,3 | 291,1 | 306,9 | 306,9 | 306,9 |
| Уборка территории, снос двухквартирного дома | 922 | 05 03 | 01 4 00 60050 | 240 | 117,0 | 131,2 | 131,1 | 131,1 | 131,1 |
| Строительство ограждения деткой площадки |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселка | 922 |  | 01 4 0010590 |  | 230,4 | 224,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 |
| Приобретение табличек |  |  |  |  | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочее | 922 | 05 03 | 01 4 00 60050 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №5  Подпрограмма | МПП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 03 10 | 01 5 00 00000 |  | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 | 134,6 |
| Обустройство противопожарного разрыва между поселком и лесным массивом | 922 | 03 10 | 01 5 00 21810 | 240 | 100,0 | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Приобретение первичного пож.инвентаря ( лопаты , топоры и т.д) | 922 | 03 09  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой раститетельности и покоса травы на землях общего пользования | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  | 0,0 | 32,9  1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение мотопомпы | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  | 32,9  1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| №7  подпрограмма | МПП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда» | всего расходные обязательства по подпрограмме | 922 | 01 13 | 01 7 00 00000 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 1,0 |
| Прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | 922 | 01 13 | 01 7 00 21011 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| №8  подпрограмма | МПП « Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда» | Всего расходные обязательства по подпрограмме |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение №5

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Паспорт**

**ПОДпрограммы**

**«Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнители Подпрограммы. | Администрация поселка Эконда |
| Цель  Подпрограммы | эффективное использование муниципального имущества |
| Целевые индикаторы | - Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Основные задачи Подпрограммы | - защита имущественных прав и интересов сельского поселения Эконда;  - управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами;  - формирование, учет, управление и приращение муниципальной собственности;  -контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности. |
| Сроки реализации Программы | 2023–2025 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 1270,6 тыс. рублей: в том числе по годам:  2023 г. – 693,2 тыс. рублей  2024 г. – 316,2тыс. рублей  2025 г. – 216,2 тыс.рублей |
| Мероприятия Программы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый совет депутатов |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1 Содержание проблемы и необходимость ее решения**

**программными методами**

Характеристика текущего состояния в сфере управления муниципальным имуществом поселка Эконда Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством. Границы территории сельского поселения установлены Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6271 "Об установлении границ муниципального образования Эвенкийский муниципальный район и находящихся в его границах иных муниципальных образований"

Территорию сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения. Территория сельского поселения входит в состав территории Эвенкийского муниципального района.

Сельское поселение «поселок Эконда» занимает площадь 44 га.

К объектам недвижимости, находящимися в муниципальной собственности поселка Эконда относятся: жилой фонд в общем жилом фонде муниципальная собственность составляет 50,0 %, административное здание, объекты внешнего благоустройства, земля, бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность.

Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования.

Проблема в том что на территории муниципального образования п. Эконда осуществляют свою деятельность в сфере материального, нематериального производства и оказания услуг порядка 11 хозяйствующих субъектов всех форм собственности, при этом во всех субъектах отсутствует авто и тракторная техника в рабочем состоянии, имеющаяся техника в посёлке имеет частную форму собственности, что препятствует оперативному решению вопросов местного значения.

В рамках реализации настоящей подпрограммы планируется выполнение задач по приобретению:

-специализированной техники, которая будет использоваться для заготовки и подвозки дров, расчистки дорог от снега и прокладки зимних дорог в зимнее время, вывоз мусора и уборка несанкционированных свалок, перевозки строительных материалов.

- жилых домов, квартир для снижения миграции населения

Решение поставленной задачи по приобретению специализированной техники позволит:

- оперативное решение завоза дров и строительных материалов для муниципальных нужд; решать вопросы занятости населения,

- заниматься благоустройством территории посёлка,

- улучшить санитарное содержания и состояние окружающей среды.

Решение поставленной задачи по приобретению жилых домов, квартир даст возможность:

- снизить количество семей, стоящих на учёте для улучшения жилищных условий,

- привлечь специалистов предоставляя им служебное жилье для проживания в посёлке на период их работы

Управление муниципальной собственностью является важной функций муниципального образования.

Целью Программы является эффективное использование муниципального имущества поселка Эконда

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

-защита имущественных прав и интересов сельского поселения Эконда

-реализация муниципальной политики в области использования движимого и недвижимого муниципального имущества, расположенного на территории поселка Эконда.

-формирование, учёт и приращение муниципальной собственности приобретение специализированной техники, домов, квартир.

-управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами;

-оформлении технической документации на объекты муниципальной собственности, объекты, принимаемые в муниципальную собственность

-улучшение транспортной инфраструктуры вертолетной площадки ее обустройство и содержание, повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния взлётно-посадочной полосы,

-контроль за эффективностью использования и сохранения муниципальной собственности.

**2.2 Механизм реализации подпрограммы**

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные приложением №1 Перечень мероприятий подпрограммы МПП «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселка Эконда», осуществляется в порядке, установленном нормативно правовыми актами администрации поселка Эконда.

**2.3. Управление Подпрограммой и контроль за, ходом ее выполнения**

Контроль за эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется путем внутреннего контроля при камеральной проверке при принятии от Администрации поселка Эконда отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на Администрацию поселка Эконда в соответствии с действующим законодательством

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрацией поселка Эконда от 21.10.2021 № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

**2. 4 Оценка социально – экономической эффективности**

Реализация мероприятий Подпрограммы

Оформление технической документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд, бесхозные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность)

Определение стоимости объектов муниципальной собственности

Выполнение кадастровых работ и формирование земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности все это позволит эффективнее управлять муниципальной собственностью.

Показатели результативности приведены в приложении №1

**2.5 Мероприятие Подпрограммы**

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2   
к Подпрограмме.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

На реализацию подпрограммы потребуются средства всего: составляет 1270,6 тыс. рублей: в том числе по годам:

2023 г. – 693,2 тыс. рублей

2024 г. – 316,2тыс. рублей

2025 г. – 216,2 тыс.рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение №1

к подпрограмме

«Пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых

объектов на учет и муниципальную собственность поселка Эконда»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель: эффективное использование муниципального имущества | | | | | | | | |
| 1 | оформление права в муниципальную собственность на объекты недвижимости и земельные участки более 16 единиц | ед | Муниципальная статистика | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет, изготовление технических паспортов на жилые здания | ед | Муниципальная  статистика | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | передача в собственность или в аренду недвижимого имущества и земельных участков | ед | Муниципальная статистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Содержание муниципального имущества | ед | Администрация поселка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | ед | Администрация поселка | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение №2

к подпрограмме

«Пользование и распоряжение имуществом, находящимся

в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых

объектов на учет и муниципальную собственность поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** |  | |
| **Цель:** эффективное использование муниципального имущества | | | | | | | | | | | | |  |
| **Задач:** формирование и управление муниципальной собственностью | | | | | | | | | | | | |  |
| **Мероприятия:**  изготовление технических паспортов на жилые здания, регистрация права собственности, бесхозяйственных объектов, с целью переведения в муниципальную собственность, межевание земельных участков | Администрация  п. Эконда | 922 | 0412 | | 01 10034030 |  | 280,0 | 579,5 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | Оформление технической документации на 27 объектов. | |
| Содержание муниципального имущества |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 332,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности |  |  |  | |  |  | 0,0 | 0,0 | 273,0 | 273,0 | 128,0 |  | |
| **Всего:** |  |  |  | |  |  | **280,0** | **669,5** | **693,2** | **361,2** | **216,2** |  | |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение №6

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Паспорт**

**ПОДпрограммы**

**«Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фондапоселка Эконда» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация поселка Эконда |
| Цель Подпрограммы | Улучшения жилищных условий граждан п.Эконда |
| Задача Подпрограммы | Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной на  новое строительство и капитальный ремонт домов |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Количество граждан, проживающих в поселке Эконда, улучшат жилищные условия за период реализации подпрограммы составит 15 семей;  Ввод жилья после капитального ремонта 696,21кв. м.  Строительство жилых домов сельских поселений |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023– 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Местный бюджет подпрограммы 22296,4 рублей, в том числе по годам:  2023 год – 11155,8 тыс. рублей  2024 год – 5600,8тыс. рублей  2025 год- 5539,8 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет:  Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы.**

Общая площадь жилищного фонда в поселке 4 318,08 км. Острая нехватка служебного жилья для специалистов, два педагогических работника. Для привлечения молодого трудоспособного населения в поселок, сохранения специалистов на селе необходимо строить и ремонтировать дома. В улучшении жилищных условиях нуждаются 25 семей.

В поселке Эконда, серьезно стоит проблема жилья. Следует отметить низкие показатели в данном направлении - как длительный цикличный период выполнения мероприятий по улучшению жилищной политики, в целом, так и, как правило, осуществляется только выборочный капитальный ремонт жилищного фонда поселка.

Решение жилищных проблем граждан проживающих в поселке продолжает являться одной из основных приоритетных целей всего сообщества поселка.

Состояние жилого фонда в поселке требует системного подхода к его обслуживанию и содержанию.

.

**2.2. Основная цель, задачи, и сроки выполнения Подпрограммы,**

**целевые индикаторы**

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является Администрация поселка Эконда.

Непосредственный контроль за, ходом мероприятий реализации Подпрограммы осуществляет Администрация поселка Эконда, Управление территориальной политики ЭМР, Экондинский поселковый Совет депутатов.

Целью Подпрограммы является - Улучшение жилищных условий граждан п.Эконда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Обеспечение доступности улучшения жилищных условий граждан, за счет предоставления муниципальной поддержки, направленной

- на капитальный ремонт домов

- строительство нового жилья

Сроки реализации Подпрограммы: 2023 – 2025годы.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен задачами, которые призвана решить Подпрограмма в результате проведенного мониторинга состояния жилого фонда поселка Эконда, а так же очередности граждан нуждающихся в улучшении жилищных условий в поселке.

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, является:

Количество семей, улучшивших жилищные условия,

Доля ввода жилья всех форм собственности от общего количества домов

Доля отремонтированных при проведении Капитального ремонта от общей площади жилья

Доля построенных жилых домов сельских поселений

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы.**

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные приложением №1 «Перечень мероприятий подпрограммы к Подпрограмме «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Эконда», осуществляется в порядке, установленном НПА (нормативно правовым актом) Администрацией поселка Эконда.

**2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.**

Контроль за эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется путем внутреннего контроля при камеральной проверке при принятии от Администрации поселка Эконда отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных   
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на Администрацию поселка Эконда в соответствии   
с действующим законодательством.

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрацией поселка Эконда № 48 от 21.10.2021г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности.**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить напряженность в обеспечении проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Кроме того, капитальный ремонт жилья обеспечит положительный экономический эффект как в сфере жилищных объектов, так и в создании комфортных условий жизнедеятельности в поселке с целью укрепления кадрового потенциала. Реализация программных мероприятий позволит улучшить жилищные условия граждан за период реализации подпрограммы в кол-ве 20 семей.

**2.6. Мероприятия Подпрограммы.**

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 2   
к Подпрограмме.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета.

На реализацию подпрограммы потребуется средств всего 22296,4 рублей, в том числе по годам:

2023 год – 11155,8 тыс. рублей

2024 год – 5600,8тыс. рублей

2025 год- 5539,8 тыс. рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1

к подпрограмме

**«**Обеспечение проживающих в поселении

и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан.

Организация строительства,

капитальный ремонт и содержание муниципального

жилищного фонда поселка Эконда»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021год | 2022год | 2023год | 2024год | 2025 год |
| Цель: Улучшения жилищных условий граждан п.Эконда | | | | | | | | |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | кол-во | Муниципальная статистика | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Доля построенных и отремонтированных кв. метров жилья | кв.м. | Муниципальная статистика | 157,9 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к подпрограмме

**«**Обеспечение проживающих в поселении

и нуждающихся в жилых помещениях

малоимущих граждан.

Организация строительства,

капитальный ремонт и содержание муниципального

жилищного фонда поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025**  **год** |  |
| **Цель: Улучшения жилищных условий граждан п. Эконда** | | | | | | | | | | | | улучшат жилищные условия за  период реализации подпрограммы составит 15 семей | |
| **Задача1**.Капитальный ремонт жилого фонда | | | | | | | | | | | |  | |
| **Мероприятия:**  капитальный ремонт дома | 922 | 05 01 | 01 2 00 95020 |  | 240 | 4618,0 | | 2381,7 | 5600,8 | 5600,8 | 5539,8 | Ввод жилья после строительства и капитального ремонта 223,0 кв. метр | |
| **Задача2 .** Строительство жилого фонда | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:**  Строительство жилого дома | 922 | 0501 | 01 2 1051 |  | 400 | 0,0 | | 5555,0 | 5555,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **4618,0** | | **7936,7** | **11155,8** | **5600,8** | **5539,8** |  | |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Паспорт**

**ПОДпрограммы**

**«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнители Подпрограммы | Администрация поселка Эконда |
| Цель Подпрограммы | Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Эконда |
| Задачи Подпрограммы | Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Целевые индикаторы Подпрограммы | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не менее 30% ежегодно |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2023-2025годы |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 142,9 тыс. рублей, из них:  2023 год –44,9 тыс. рублей  2024 год- 47,6 тыс. рублей  2025 год – 50,4 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по данным правоустанавливающих документов на муниципальные автодороги поселка Эконда составила 2,9 километров. (Приложение №1)

В современных условиях социально-экономического развития сфера применения автомобильного транспорта интенсивно расширяется.

Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте будет связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения.

Численность парка всех видов наземного транспорта возрастет на 1,5 – 2%, что обуславливает необходимость повышения существующих транспортных характеристик улично-дорожной сети поселений.

При реализации полномочий по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования органы местного самоуправления поселка Эконда столкнулись с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

доля муниципальных дорог и сооружений на них   
с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками;

отсутствие в необходимом объеме денежных средств местного бюджета на осуществление полномочий в части автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2012 году составила 100 % от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований.

На сегодняшний день количество проблем по решению вопросов местного значения в части автомобильных дорог общего пользования местного значения свидетельствуют о недостаточности мер, предпринимаемых органами местного самоуправления и о необходимости комплексного целевого подхода в решении данной задачи.

Мероприятия Подпрограммы на 2023 – 2025 годы направлены   
на эффективность реализации закрепленных полномочий на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы**

Исполнителем Подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является Администрация поселка Эконда.

Целью Подпрограммы является содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселок Эконда.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Сроки реализации Подпрограммы: 2023 – 2025 годы.

Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа состояния автомобильных дорог местного значения поселка Эконда.

Целевым индикатором Подпрограммы, позволяющими измерить достижение цели Подпрограммы, является доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**

Средства бюджета на финансирование мероприятия, предусмотренного приложением №2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения»

Подпрограмме предусматриваются в форме межбюджетных трансфертов на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения, и сформированного муниципального дорожного фонда одним из основных источников наполнения муниципальных дорожных фондов это отчисления от акцизов на бензин

Порядок предоставления и расходования средств, предоставления отчетности об использовании средств устанавливаются постановлением администрацией поселка Эконда. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств возлагается на администрацию поселка Эконда.

**2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.**

Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов.

Ответственность за достоверность предоставляемых отчетных данных по объемам выполненных работ и направления использования выделенных средств возлагается на Администрацию поселка Эконда в соответствии с действующим законом.

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрацией поселка Эконда от 21.10.2021 № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности.**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним.

Кроме того, развитие и модернизация автомобильных дорог местного значения обеспечит положительный экономический эффект как в отраслях, связанных с дорожной деятельностью, так и в сфере жилищного строительства, промышленности, сельского хозяйства, торговле, сфере услуг и т.д.

Увеличит пропускную способность и грузооборот необходимый для устойчивого развития поселка.

**2.6. Мероприятия Подпрограммы**

Мероприятия Подпрограммы приведены в приложении № 3   
к Подпрограмме.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства краевого бюджета и местного бюджета. На реализацию Подпрограммы всего потребуется 142,9 тыс. рублей, из них:

2023 год –44,9 тыс. рублей

2024 год- 47,6 тыс. рублей

2025 год – 50,4 тыс. рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1

к подпрограмме

« Дорожная деятельность в отношении дорог

местного значения поселка Эконда и обеспечение

безопасности дорожного движения»

**ХАРАКТЕРИСТИКА**

**улично-дорожной сети поселка Эконда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **протяженность,**  **дорог**  **к** | **Техническая категория** | **Среднесуточная интенсивность движения авто/в сутки** | **Характеристика проезжей части** | | | | | **Снегозаносимость**  **км** | **Тротуары, м.** | **Обочины м.** | **освещаемость улиц, м.** | **К-во**  **фонарей** | **подъезд**  **км/м»** |
| **Тип покрытия** | **Состояние**  **покрытия** | **длина,**  **м** | **ширина м** | **Площадь**  **Кв. м** |
| **ул. Лесная** | 0,195 | V | 5 | Грунтовые естественные | Не удовлетворительное | 195 | 4 | 780 | 0,195 | х | х | 151 | х | х |
| **ул. Им. Максима Ялогира** | 0,646 | V | 5 | Грунтовые естественные | Не удовлетворительное | 646 | 4 | 2584 | 0,646 | х | х | 95 |  | 0,083/332 |
| **ул. Школьная** | 0,492 | V | 5 | Грунтовые естественные | Не удовлетворительное | 492 | 4 | 1968 | 0,492 | х | х | 138 |  | х |
| **пер. Портовая** | 0,911 | V | 5 | Грунтовые естественные | Не удовлетворительное | 911 | 4 | 3644 | 0,911 | х | х | 518 |  | 0,458/1832 |
| **ул. Набережная** | 0,658 | V | 5 | Грунтовые естественные | Не удовлетворительное | 658 | 4 | 2632 | 0,658 |  |  | 611 |  | х |
| **Всего дорог:** | **2,902\*** |  |  |  |  | **2902** | **4** | **11608** | **2,902\*** |  |  | **1513** |  | **0,541/2164** |

**\*Всего общая протяженность дорог с подъездами 2,9 км**

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к подпрограмме

«Дорожная деятельность в отношении дорог

местного значения поселка Эконда и обеспечение

безопасности дорожного движения»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021год | 2022год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель:  Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения поселка Эконда | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | Муниципальная статистика | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 3

к подпрограмме «Дорожная деятельность в отношении

дорог местного значения поселка Эконда и обеспечение

безопасности дорожного движения»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

«Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Эконда

и обеспечение безопасности дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (руб.), годы** | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2025 год** |
| **Цель. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения п. Эконда** | | | | | | | | | | |  |
| **Задача**. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |  |
| на выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, | Администрация п. Эконда | 922 | 04 09 | 01 300 6002 | 240 | 0,0 | 312,9 | 44,9 | 47,6 | 50,4 | Приведение в нормативное состояние 0,6 км автомобильных дорог местного значения сельских поселений, в том числе по годам:  в 2023 году -0,2 км.  в 2024 году- 0,2 км  в 2024 год-0,2 км.. |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **0,0** | **312,9** | **44,9** | **47,6** | **50,4** |  |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 8

к муниципальной программе программа

«Устойчивое развитие муниципального

образования «поселок Эконда»

**Паспорт**

**ПОДпрограммы**

«Организация благоустройства территории, создание среды

комфортной для проживания жителей поселка Эконда»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда» (далее - Программа) |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнители Подпрограммы. | Администрация поселка Эконда. |
| Цель  Подпрограммы | Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Эконда |
| Целевые индикаторы подпрограммы | Привлечение трудоспособного населения к благоустройству от общей численности, ежегодно не менее 50%  Обеспечение поселения сетями уличного освещения  Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее 50% |
| Основные задачи Подпрограммы | Организация и содержание уличного освещения  Организация и содержание прочих объектов благоустройства  Повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | общий объем финансирования подпрограммы составляет:2012,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023г.-670,8 тыс. рублей  2024 г.- 670,8 тыс. рублей  2025 г.- 670,8 тыс. рублей |
| Мероприятия Программы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно- счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов. |

**2.Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

В соответствии со  [статьей 1](http://base.garant.ru/186367/3/#160125)4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится «организация благоустройства территории поселения» Решение данного вопроса способствует обеспечению достижения приоритетных целей развития поселения в части создания комфортной среды проживания в поселке.

Уровень благоустройства поселка представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития.

Уличное освещение:

-Сети наружного освещения по улицам поселка включает в себя 26 светильников, которые все переустановлены на энергосберегающие. При установленном графике освещения улиц поселка, лимит потребления электроэнергии составляет 5831,4 кВт\*час в год.

Объекты внешнего благоустройства:

-Пешеходные деревянные тротуары их расположение по улицам поселка составляет 150 м,

-Кладбище занимаемая площадь 9,7 га

- Памятник героям Великой Отечественной войны;

Существующие объекты благоустройства без регулярного соответствующего содержания в течение короткого времени приходят в запустение и теряют благоустроенный вид, что негативно отражается на внешнем облике.

Ремонт, реконструкция, содержание имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей Администрации поселения. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории поселка невозможно добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселка и эффективного обслуживания экономики и населения, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Внешний облик поселка непосредственно взаимосвязан с его благоустроенностью. Для поддержания имиджа поселка необходимо продолжить благоустройство его территории. Работы по благоустройству территорий общего пользования могут выполняться в ходе организуемых месячников, субботников в поселке. К участию в этой работе необходимо привлекать предприятия, организации, учреждения, учащихся, население, которые должны благоустраивать свои прилегающие территории, это будет способствовать росту культурного самосознания жителей.

Решение поставленных задач в сфере благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан.

**2.2. Цели и задачи Программы**

Главной целью программы является Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Эконда. Достижение указанной цели возможно путем решения следующих задач:

- создание единой системы развития комплекса благоустройства оценка существующего состояния объектов благоустройства.

Организация и содержание уличного освещения.

Организация, улучшения и содержание прочих объектов благоустройства.

Повышение общего уровня благоустройства поселения, строительство новых объектов благоустройства;

Содержание Памятника героям Великой Отечественной войны. Формирования уважительного отношения к памяти прошлого, развитие у молодежи чувства гордости за своих земляков воспитания чувства благодарности к Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла за их подвиги.

- приведение в надлежащее состояние существующих объектов благоустройства, а также регулярно в плановом порядке обеспечение постоянной сохранности и ухода за объектами благоустройства - повышение уровня самосознания и информированности населения в области создания, охраны и защиты объектов благоустройства через привлечение их к совместной деятельности по проведению месячников и других мероприятий по благоустройству территории поселения, Организации общественных и временных работ.

- организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселка Эконда

**2.3. Механизм реализации Подпрограммы**

Средства местного бюджета на финансирование мероприятий, предусмотренные

приложением №2 «Перечень мероприятий подпрограммы к Подпрограмме «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Эконда», осуществляется в порядке, установленном НПА ( нормативно правовым актом ) Администрацией поселка Эконда, на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**2.4. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль за эффективным использованием средств местного бюджета осуществляется путем внутреннего контроля при камеральной проверке при принятии от Администрации поселка Эконда отчетов об использовании средств, выделенных на реализацию Подпрограммы с приложением документов, подтверждающих осуществление расходов.

Ответственность за достоверность представляемых отчетных данных   
по объемам выполненных работ и направлениям использования выделенных средств возлагается на администрацию поселка Эконда в соответствии   
с действующим законодательством.

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Эконда от 21.10.2021г. № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит решить поставленные задачи в сфере благоустройства будет способствовать повышению уровня безопасного проживания граждан, будет способствовать патриотическому сознанию молодежи, сохранение и развитие чувства гордости, любви к родному краю. Кроме того обеспечит положительный экономический эффект в создании комфортных условий жизнедеятельности поселка и обеспечению социальной поддержки наименее защищенных категорий граждан.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

Источниками финансирования Подпрограммы являются средства местного бюджета всего на реализацию Подпрограммы потребуется: 2012,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023г.-670,8 тыс. рублей

2024 г.- 670,8 тыс. рублей

2025 г.- 670,8 тыс. рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1

к подпрограмме

«Организация благоустройства территории,

создание среды комфортной для

проживания жителей поселка Эконда»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Цель: Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Эконда | | | | | | | | | |
| 1 | Привлечение трудоспособного населения к благоустройству от общей численности, ежегодно не менее | | % | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Обеспечение поселения сетями уличного освещения от общей протяженности уличной сети | | % | Муниципальная статистика | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 3 | Охват населения объектами внешнего благоустройства ежегодно не менее | | % | Муниципальная статистика | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к подпрограмме

«Организация благоустройства территории,

создание среды комфортной для

проживания жителей поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | | | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | | | **ВР** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | | **2025 год** |
| **Цель:** Повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории поселка Эконда | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Задача:** Организация и содержание уличного освещения | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Мероприятия:**  Потребление электроэнергии на нужды уличного освещения | Администрация п.Эконда |  | 05 03 | 01 4 60010 | | |  | 123,3 | 291,1 | 306,9 | 306,9 | | 306,9 | В соответствие с графиком  освещения  лимит потребления  5831,4 кВт\*час в год |
| **Задача:** Организация и содержание прочих объектов благоустройства | | | | | | | | | | | | | |  |
| Уборка территории поселка | Администрация п.Эконда |  | 05 03 | | | 01 4 6005 |  | 117,0 | 131,2 | 131,1 | 131,1 | 131,1 | | Привлечение к общественным работам не менее 5 человек проведение 2-х общепоселковых субботника |
| Строительство ограждения деткой площадки |  | 0503 | | | 01 4 00 600500 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории поселка |  |  | | | 01 4 00 10590 |  | 230,4 | 224,8 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | |  |
| Приобретение табличек |  |  | | |  |  | 169,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| прочее |  | 05 03 | | | 01 4 60050 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| **Всего:** |  |  |  | |  | |  | **1139,9** | **647,1** | **670,8** | **670,8** | **670,8** | |  |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

«поселок Эконда»

**Паспорт**

**ПОДпрограммы**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнитель подпрограммы,  соисполнитель | Администрация поселка Эконда |
| Цель подпрограммы | Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Эконда, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение предупреждения возникновении и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций .  2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025годы |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС;  прикрытие населения видами пожарной охраны; |
| Объемы и источники финансирования | общий объем финансирования подпрограммы 403,8 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам:  2023 год-134,6 тыс. рублей  2024 год – 134,6 тыс. рублей  2025 год – 134,6 тыс. рублей |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда, Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка общепоселковой проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

Поселок Эконда подвержен спектру опасных природных явлений лесных пожаров, поселок Эконда не входит в зону противопожарного прикрытия подразделений ГПС.

Ближайшее подразделение ГПС находится в п. Тура на расстоянии 292 км.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 76, п. 1 время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. Таким образом, зона прикрытия определяется расстоянием от места дислокации подразделения.

По выполнению первичных мер пожарной безопасности за период 2008-2020 годов поселок Эконда принимал участие и принимает в краевых целевых программах «Обеспечение пожарной безопасности территории Красноярского края» на 2008-2010 годы, «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы». Подпрограмма « Предупреждение, спасение, помощь населению Красноярского края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 года № 515-п « Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Красноярского края»

Для ликвидации произошедшего в предыдущих годах чрезвычайной ситуации природного характера – лесного пожара были активизированы и задействованы все средства и силы поселка Эконда.

Для снижения рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Эконда, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов необходима последовательная постоянная работа в данном направлении.

**2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Целью подпрограммы является:

1.Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Эконда, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов.

Задачи подпрограммы:

1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций .

2. Обеспечение профилактики и тушения пожаров.

В рамках выполнения вышеуказанных задач планируется реализация следующих мероприятий:

обеспечение создания и поддержания в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях при существующей системе связи;

обеспечение и использование, а так же повышение технической оснащенности в целях ликвидации ЧС и других неотложных работ поселкового характера;

-закупка первичных средств пожаротушения,

-создание и содержание противопожарного разрыва между п. Эконда и лесным массивом

-подготовка предложений о финансировании мероприятий в области защиты населения и территории от ЧС;

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений:

обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС в 2023 – 2025 годах составит в пределах 50% от потребности;

прикрытие населения всеми видами пожарной охраны в 2023 – 2025 годах составит 100% общей численности населения;

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 1 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы**

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – Администрацией п. Эконда.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Исполнителем подпрограммы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, от 21.10.2021г. № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

ДПД средствами пожаротушения;

функционирование и поддержание в готовности средств оповещения населения при существующей системе связи;

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат**

**(ресурсное обеспечение подпрограммы)**

**с указанием источников финансирования**

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 403,8 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам:

2023 год-134,6 тыс. рублей

2024 год – 134,6 тыс. рублей

2025 год – 134,6 тыс. рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1

к подпрограмме

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

и обеспечение мер пожарной безопасности

на территории поселка Эконда»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Цель:** Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Эконда, сохранение материальных ценностей и людских ресурсов. | | | | | | | |  |
| 1 | обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС; | % | Муниципальная статистика (мониторинг) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2 | прикрытие населения видами пожарной охраны, ДПК; | чел. | Муниципальная статистика (мониторинг) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к подпрограмме

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и**

**обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Эконда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **ГРБС** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (. руб.), годы** | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| **Цель.** Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения поселка Эконда, сохранение материальных  ценностей и людских ресурсов. | | | | | | | | | | |  |
| **Задача**.Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | | | | |  |
| Обустройство противопожарного разрыва между поселком и лесным массивом | 922 | 03 10 | 01 5 2181 | 240 | 0 | 100,0 | 100,0 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 44 телефонных аппарата будут задействованы при  ЧС для оповещения  обеспечение материальными ресурсами для ликвидации ЧС в 2020 – 2024 годах: | |
| Приобретение мотопомпы | 922 | 03 09  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение первичного пож.инвентаря ( лопаты , топоры и т.д) | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  |  | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Материальное стимулирование работы добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  |  | 32,9  1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Приобретение специального кустореза и (или) бензоинструмента для уборки сухой растительности и покоса травы на землях общего пользования | 922 | 03 10  03 10 | 01 5 00 74120  01 5 00 S4120 |  |  | 0,0 | 32,7  1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Всего: |  |  |  |  |  | **134,6** | **134,6** | **134,6** | **134,6** | **134,6** |  | |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Противодействие экстремизму

и профилактика терроризма на

территории поселка Эконда»

**Паспорт подпрограммы**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма**

**на территории поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования « поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Эконда |
| Цель подпрограммы | Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка Эконда. |
| Задачи подпрограммы | Разработка и реализация системы мер раннего учета, предупреждения межнациональных конфликтов, противодействия экстремизму и терроризму |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту муниципальной подпрограммы; |
| Объемы и источники финансирования | Всего 2,0 тыс. рублей , в том числе по годам:  2023 год –0,0 тыс. рублей  2024 год – 1,0 тыс. рублей  2025 год – 1,0 тыс. рублей |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляет: Администрация поселка Эконда. Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Контрольно-счетная палата ЭМР, Контроль за законностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов.. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы**

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации задача предотвращения террористических проявлений рассматривается в качестве приоритетной. По сведениям Национального антитеррористического комитета уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей территории Российской Федерации.

Совершение террористических актов на объектах, дислоцирующихся на территории поселка, представляет собой угрозу для экономической, информационной и экологической безопасности территории.

Реализация предложенных мер позволит значительно расширить потенциал механизма противодействия экстремизму, терроризму в целом, сделать более эффективной деятельность органов и иных субъектов, участвующих в противодействии экстремизму, терроризму привлечь дополнительные финансовые ресурсы, выработать современную упреждающую систему противодействия экстремизму, терроризму на территории поселка Эконда.

**2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

**Целью** подпрограммы является обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка Эконда.

**Задачи** подпрограммы:

разработка и реализация эффективных мер и механизмов в области формирования у граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и терроризму;

разработка и реализация системы мер раннего учета и предупреждения межнациональных конфликтов.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений:

прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности в 2023 - 2025 годах составит 100% общей численности населения;

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы**

Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего взаимодействует с Эвенкийской муниципальной антитеррористической группой антитеррористической комиссии Красноярского края, Отдел МВД по Эвенкийскому району, территориальными органами исполнительной власти, организациями.

Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программы, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию мероприятий программы.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией п. Эконда.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы, непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрацией поселка Эконда от 21.10.2021 № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

В результате реализации подпрограммных мероприятий будут достигнуты следующие результаты, обеспечивающие:

-определение состава «групп риска» (социальных групп, потенциально склонных к проявлениям экстремизма);

- увеличение числа социально значимых мероприятий, в том числе национально-культурных, спортивно-зрелищных, культурно-массовых, направленных на развитие межэтнической толерантности;

- повышение уровня самосознания населения, патриотизма, неприятие деструктивных форм образа жизни, силовых методов решения конфликтных ситуаций, этническая и религиозная толерантность.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 1

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования**

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 1,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 0,0 тыс. рублей

2024 год – 1,0 тыс. рублей

2025 год – 1,0 тыс. рублей

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1

к подпрограмме «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на

территории поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на**

**территории поселка Эконда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Расходы (т. руб.), годы** | | | | | **Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021**  **год** | **2022**  **год** | **2023**  **год** | **2024 год** | **2025**  **год** |
| **Цель.**  Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка Эконда | | | | | | | | | | |
| **Задача**.Разработка и реализация системы мер раннего учета предупреждение межнациональных конфликтов ,противодействия экстремизму и терроризму | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия:**  -прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | 922 | 01 13 | 017 00 21011 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | обеспечение материальными ресурсами для профилактических мер в 2023 – 2025 годах  обеспечение было за счет предоставления буклетов с Администрации ЭМР |
| **Всего** |  |  |  |  | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,1** | **0,1** |  |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 2

к подпрограмме

«Противодействие экстремизму и профилактика

терроризма на территории поселка Эконда»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

**«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Эконда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Цель:** Обеспечение защиты прав и свобод граждан, предупреждение экстремистских и террористических проявлений на территории поселка Эконда | | | | | | | | |
| 1 | прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | чел | Муниципальная статистика  (мониторинг) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 11

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Эконда»

**Паспорт подпрограммы**

**« Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Профилактика правонарушений на территории поселка Эконда» |
| Наименование программы, в рамках которой реализуется Подпрограмма | «Устойчивое развитие муниципального образования поселок Эконда» |
| Муниципальный заказчик | Администрация поселка Эконда |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация поселка Эконда |
| Цель подпрограммы | комплексное решение проблемы профилактики правонарушений, повышение безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение безопасности жителей поселка Эконда  - профилактика правонарушений в поселке Эконда;  - предупреждение безнадзорности среди несовершеннолетних;  - выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;  - координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений;  - снижение уровня преступности в поселке Эконда |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Целевые индикаторы  подпрограммы | Перечень целевых индикаторов подпрограммы отражён в Приложении 2 к паспорту подпрограммы; |
| Объемы и источники финансирования | Не предусмотрены |
| Мероприятия подпрограммы | Перечень мероприятий подпрограммы отражён в Приложении 1 к паспорту муниципальной подпрограммы |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Контроль за исполнением мероприятий подпрограммы осуществляют Администрация поселка Эконда, Внешний контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляют Контрольно-счетная палата ЭМР. Контроль за законностью и результативностью использования средств местного бюджета осуществляет Экондинский поселковый Совет депутатов. |

**2. Основные разделы Подпрограммы**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование**

**необходимости разработки Подпрограммы**

Профилактика правонарушений остается одним из главных инструментов противодействия преступности. Наиболее уязвимое направление - это профилактика правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

С целью предупреждения молодежной преступности в учебном заведении поселения проводились лекции, беседы по правовой и антинаркотической тематике. В предстоящий период основной задачей всех субъектов профилактики правонарушений остается контроль за под учетной категорией несовершеннолетних, привлечение всех структур и ведомств для профилактической работы с ними, недопущение повторной преступности, принятие мер по исправлению детей и подростков и снятия их с учета.

В общем, характер преступности обусловлен в основном социальной нестабильностью в семьях, отсутствием материальных средств и возможностью трудоустроиться, асоциальный и порой паразитический образ жизни некоторых граждан, пьянство, наркомания и т.д.

Все эти факты указывают на необходимость координации деятельности всех субъектов профилактики правонарушений в поселке Эконда.

Принятие муниципальной подпрограммы профилактики правонарушений и ее реализация повлечет за собой снижение количества правонарушений, улучшит взаимодействие органов системы профилактики правонарушений.

**2.2. Основная цель, задачи и сроки**

**выполнения подпрограммы, целевые индикаторы**

Целью подпрограммы является повышение безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда, комплексное решение проблемы профилактики правонарушений,

Задачи подпрограммы:

Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений;

- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- вовлечение в предупреждение правонарушений представителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций;

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах.

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяются целевые индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих значений:

-прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушении и снижения уровня преступности в 2023 - 2025 годах составит 100% общей численности населения;

-Создание дружины общественного порядка в кол-ве 6 человек;

-Оформление и обнародование тематического стендов для привлечения внимания населения к деятельности по профилактике правонарушений

Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в приложении № 2 к Подпрограмме.

**2.3. Механизм реализации мероприятий подпрограммы**

Заказчик программы обеспечивает реализацию мероприятий программы посредством применения оптимальных методов управления, для чего взаимодействует с межведомственной комиссией по профилактике преступлений и иных правонарушений на территории Эвенкийского муниципального района комиссии Красноярского края, с Отделом МВД по Эвенкийскому району, территориальными органами исполнительной власти, организациями, учреждениям, предприятиями на территории

Исполнители программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение программы.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией поселка Эконда.

Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

Годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрацией поселка Эконда от 21.10.2021 № 48-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Эконда Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

**2.5. Оценка социально-экономической эффективности**

Реализация подпрограммных мероприятий позволит:

- повысить эффективность системы социальной профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений организации всех форм собственности (по согласованию), а также общественные организации (по согласованию);

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений;

- улучшить информационное обеспечение деятельности муниципальных органов и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории поселка

- улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи;

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

**2.6. Мероприятия подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении № 1.

**2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.**

Ресурсное обеспечение подпрограммы – людские ресурсы без финансовых затрат.

Глава поселка Эконда Г.П. Удыгир

Приложение № 1 к подпрограмме

«Профилактика правонарушений

на территории поселка Эконда»

**Перечень мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (т. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025 год |
| Цель. Комплексное решение проблемы профилактики правонарушений. Повышение безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда. | | | | | | | | | | |
| Задача.- Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики правонарушений; выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений; | | | | | | | | | | |
| Мероприятия:  - прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушениий и снижения уровня преступности (чел) | 907 |  |  |  | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | прикрытие населения всеми видами профилактических мер в ежегодно не менее составит 264 человек  -Разработка и реализация системы мер раннего учета направленных на предупреждение правонарушениий , скоордириванные действия  работы по профилактики преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка,  субсидиарно с районом |
| Обеспечение регулярного выступления руководящего состава администрации сельского поселения, сотрудников ОВД перед населением, разъяснении состояния работы по профилактики преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка, безопасности на улицах и в других общественных местах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организовать работу населения в охране общественного порядка путем создания добровольных народных дружин (кол-во чел) |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Проведение рейдов, обследований домашних условий неблагополучных семей совместно с представителями КДНиЗП ЭМР |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Информационное просвещение населения о семейных ценностей и традиций, привлечение общественного мнения к проблемам современной семьи, популяризации положительных форм семейного воспитания, формирование сознательного отношения к воспитанию детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

« Профилактика правонарушений

на территории поселка Эконда»»

**Перечень целевых индикаторов подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| Цель: Обеспечение повышения безопасности жителей, снижение уровня преступности в поселке Эконда, комплексное решение проблемы профилактики правонарушений. | | | | | | | | |
| 1 | прикрытие населения всеми видами профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской и террористической деятельности | чел | Муниципальная статистика  ( мониторинг) | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| 2 | Количество тематических стендов для привлечения внимания населения к деятельности по прафилактике правонарушений | Ед. | Муниципальная статистика  ( мониторинг) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Охрана общественного порядка .добровольная дружина | чел | Муниципальная статистика  ( мониторинг) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |