- приложение № 5

- к муниципальной программе

- Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2020 -2027 годы»

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | - «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности на 2020 -2027 годы» |
| Исполнитель подпрограммы | Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Департамент) |
| Цель и задачи подпрограммы | Цель подпрограммы: снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения Задачи подпрограммы: -разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов; -сбор, обезвреживание и вывоз отходов |
| Целевые индикаторы | доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Объем финансирования – 0,00 тыс. рублей, из них по годам: 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год – 0,00 тыс. рублей; 2022 год – 0,00 тыс. рублей; 2023 год – 0,00 тыс. рублей; 2024 год – 0,00 тыс. рублей; 2025 год – 0,00 тыс. рублей; 2026 год – 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | - Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края и контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района |

- 2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы

Проблема накопления отходов обостряется с каждым годом, при этом наиболее острой остается проблема накопления твердых бытовых отходов (далее - ТБО). Количество отходов (1-5 классов опасности), образующихся на территории Эвенкийского муниципального района (далее- ЭМР), составляет около 30 тыс. тонн в год. В результате сложилась крайне неблагоприятная ситуация в сфере обращения с ТБО, что создает значительные экологические, экономические и социальные проблемы.

Существующая система обращения с ТБО не направлена на использование ТБО в качестве вторичных материальных ресурсов и их дальнейшую переработку, и основана преимущественно на непосредственном размещении ТБО на участках, в подавляющем большинстве случаев (около 95%) не соответствующих современным нормативным требованиям. Отсутствие сортировки и переработки ТБО при отсутствии полигонов обуславливает наличие несанкционированных мест размещения отходов.

Применяемые в настоящее время способы размещения ТБО имеют существенные недостатки:

долговременное изъятие из оборота значительных площадей земель;

безвозвратные потери ценных компонентов ТБО;

быстрое переполнение существующих мест размещения из-за большого объема и малой плотности отходов;

негативное воздействие на окружающую среду (загрязнение и захламление земель, загрязнение поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха).

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в ЭМР отсутствует централизованная система обращения с отходами. Данная ситуация сложилась в результате недостаточной обеспеченности специализированной современной техникой и оборудованием для сбора и транспортировки отходов потребления с территорий населенных пунктов, а также отсутствием системного контроля за надлежащим сбором и транспортировкой ТБО к объектам их размещения, что приводит к формированию многочисленных несанкционированных мест размещения отходов вокруг населенных пунктов.

Негативное воздействие на природную среду характерно для всех стадий обращения с ТБО, начиная с их сбора и транспортировки и заканчивая подготовкой к использованию компонентов и их обезвреживанию.

Текущее состояние и эксплуатация имеющихся мест размещения ТБО сопровождается многочисленными нарушениями, которые выражены в несоблюдении правил и требований норм действующего законодательства.

Существующие несанкционированные места размещения бытовых отходов на территории ЭМР большей частью были организованы более 30 лет назад, и являются «исторически» сложившимися местами размещения ТБО.

Одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития является экологическая устойчивость, безусловным требованием которой выступает организация надлежащего сбора, транспортировки, обезвреживания ТБО, ликвидация всех очагов загрязнения, не отвечающих нормативным требованиям несанкционированных мест размещения ТБО, развитие системы использования вторичных ресурсов путем строительства комплексов по переработке ТБО.

Приоритетным направлением в области обращения с ТБО считается переход от захоронения к их использованию в качестве вторичного сырья. Несмотря на это, в настоящее время полномасштабное использование отходов, в том числе посредством сортировки и переработки ТБО, не организовано.

Таким образом, сбор и транспортировка неотсортированных отходов без их переработки к местам размещения ведут к безвозвратной ежегодной потере макулатуры, черных и цветных металлов, полимерных материалов, стекла, имеющих реальный спрос на рынке вторичного сырья.

Основными проблемами, препятствующими увеличению использования отходов в качестве вторичных ресурсов, являются:

1) отсутствие нормативной правовой базы, стимулирующей использование отходов посредством их переработки и потребления вторичных материальных ресурсов, в том числе отсутствие краевого закона, регулирующего сферу обращения с отходами;

2) отсутствие единой информационной среды, обеспечивающей участников рынка достоверной информацией об объемах и источниках образования отходов, потребностях во вторичных материальных ресурсах, доступных технологиях их использования и переработки;

3) отсутствие системного подхода к организации сбора компонентов ТБО, направленного на извлечение вторичных ресурсов;

4) несовершенство тарифной политики в сфере обращения с отходами;

5) неудовлетворительное состояние материально-технической базы инфраструктуры обращения с отходами;

6) неразвитость мощностей по первичной сортировке отходов и отсутствие стабильных крупнотоннажных поставок вторичного сырья на использование;

7) отсутствие производств, использующих вторичное сырье для выпуска готовой продукции;

8) отсутствие сети сбора вторичных материальных ресурсов;

9) проблема сбыта собранного вторичного сырья (из-за высоких транспортных расходов деятельность по сортировке ТБО в настоящее время нерентабельна);

10) недостаточность нормативно закрепленных инструментов экономического регулирования процесса сбора и использования отходов и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в этой сфере; отсутствие экономических стимулов по сокращению добычи и переработки первичного сырья и энергоносителей за счет использования вторичных ресурсов;

11) отсутствие порядка отнесения отходов к категории вторичного сырья и др.

Принимаемые органами местного самоуправления меры носят локальный характер, и не позволяют использовать преимущества кооперации в реализации межмуниципальных инфраструктурных проектов обращения с отходами, в создании межмуниципальных объектов обращения с отходами, внедрении современных технологий обращения с отходами и по этой причине не способны кардинально улучшить ситуацию в сфере обращения с отходами.

Несмотря на относительно небольшие объемы образования медицинских отходов, нельзя не учитывать риски негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения при несоблюдении установленных требований по обращению с медицинскими отходами (классов Б, В).

Основной проблемой лечебных и профилактических учреждений остается обезвреживание медицинских отходов (классов Б, В). Для лечебных и профилактических учреждений, расположенных в сельской местности, в связи с отсутствием организованной системы санитарной очистки, транспортировка медицинских отходов осуществляется совместно с ТБО на организованные места размещения отходов и в места, не предназначенные для этих целей.

Чрезвычайно опасными отходами (1 класс опасности) являются ртутьсодержащие отходы, к которым относятся отработанные люминесцентные лампы (в том числе энергосберегающие лампочки), бытовые и производственные приборы с ртутным наполнением (например, ртутные градусники). Однако в Красноярском крае до сих пор не организовано централизованной и экологически безопасной системы сбора и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, образующихся у населения. В результате, значительная часть этих отходов поступает совместно с ТБО на места размещения и несанкционированные места размещения отходов, что обусловливает опасные последствия, связанные с ртутным загрязнением территории.

Таким образом, на сегодняшний день сфера обращения с отходами не достаточно развита. Сложившаяся ситуация в области обращения с ТБО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению земель и уже сегодня представляет реальную угрозу здоровью населения.

Анализ сложившейся ситуации в сфере обращения с отходами и тенденций ее изменения показывает, что бессистемные локальные мероприятия не создают условий для использования отходов, развития производств по использованию вторичных материальных ресурсов и решения соответствующих экологических проблем.

Масштабность и сложность рассматриваемой проблемы, наличие в ней значительного межотраслевого и межмуниципального аспектов обусловливают необходимость реализации комплексного подхода к ее решению, прежде всего на региональном уровне; организации взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения и поэтапного решения этой проблемы программно-целевыми методами. Такой подход позволяет также сконцентрировать для решения этой проблемы необходимые финансовые, организационные, технические и научные ресурсы, привлечь значительные объемы внебюджетных средств.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Разработка проектной документации и строительство объектов по обезвреживанию отходов:

Мероприятие 1: Разработка проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов;

Мероприятие 2: Строительство объектов по обезвреживанию отходов.

Сбор, обезвреживание и вывоз отходов:

Мероприятие 3: Мероприятия по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.

Срок реализации подпрограммы – 2020-2027 годы.

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. 	Финансирование подпрограммных мероприятий осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.

Средства на финансирование мероприятий подпрограммы выделяются на:

а) разработку проектной документации на строительство объектов по обезвреживанию отходов, получение положительного заключения государственной экспертизы;

б) строительство объектов по обезвреживанию отходов;

в) выполнение работ (оказание услуг) по сбору, обезвреживанию, вывозу отходов.

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Департамент.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом.

Департамент несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Департаментом осуществляется:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;

ежегодная оценка эффективности результатов реализации мероприятий подпрограммы.

- Контроль над реализацией подпрограммы осуществляется Департаментом инженерного обеспечения Администрации ЭМР.

Контроль над целевым использованием средств районного бюджета осуществляется контрольно-ревизионным Управлением Администрации ЭМР, Контрольно-счетной палатой ЭМР.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

От реализации подпрограммных мероприятий ожидается достижение следующих результатов:

разработка проектной документации на строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов;

строительство 2 объектов по обезвреживанию отходов, обустроенных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

размещение в средствах массовой информации информационных материалов о мероприятиях в сфере обращения с отходами.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет получен экологический и социально-экономический эффект.

Экологический эффект реализации мероприятий подпрограммы заключается в снижении объемов несанкционированного размещения отходов на конец рассматриваемого периода не менее чем на 15 тонн в год.

Реализация подпрограммы будет способствовать развитию и внедрению передовых технологий в области обращения с отходами.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий подпрограммы заключается в:

-повышении привлекательности проектов, связанных с переработкой отходов;

-привлечении средств на строительство заводов по обезвреживанию отходов;

-формировании положительного общественного мнения о проводимых мероприятиях, повышении статуса органов местного самоуправления, повышении эффективности их деятельности и повышении качества услуг;

-снижении количества судебных решений и предписаний надзорных органов по свалкам и загрязнению территорий бытовыми отходами;

-повышении культурного уровня населения в сфере обращения с отходами;

-улучшении качества жизни населения за счет создания объектов инфраструктуры по сбору, транспортировке, использованию, размещению и обезвреживанию отходов.

2.6.Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования программы составляет 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год – 0,00 тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей;

2027 год – 0,00 тыс. рублей.

приложение № 1

к подпрограмме

- «Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

- Перечень целевых индикаторов подпрограммы

| № п/п | Цель, целевые индикаторы | Единица измерения | Источник информации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы: Снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля населенных пунктов обеспеченных санкционированными местами размещения или обезвреживания отходов | % | ведомственная отчетность | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 10,00 |

Руководитель департамента инженерного обеспечения                                                                                Р.А. Сипанс