АДМИНИСТРАЦИЯ

- Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 18»  12   2024                                   п. Тура                                                       № 637-п

О внесении изменений в постановление Администрации

Эвенкийского муниципального  района от 07.12.2022 №625-п                          «Об утверждении  муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020  № 472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.12.2022 № 625-п «Об утверждении  муниципальной программы Эвенкийского муниципального  района «Поддержка транспортной  системы Эвенкийского муниципального  района на 2023-2026 годы» (с изменениями от 30.11.2023 №658-п, от 21.08.2024 №405-п)  следующие изменения:

  - В наименовании и пункте 1 постановления слова «2023-2026 годы» заменить словами «2023-2027 годы».

1.2. 	Приложение к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района                     И.С. Огольцова.

3. 	Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в периодическом печатном средстве массовой информации «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте Эвенкийского муниципального района (https://evenkya.gosuslugi.ru) в сети Интернет.

Глава

Эвенкийского муниципального района             п/п                      А.Ю. Черкасов

- приложение

- к постановлению

- Администрации ЭМР

- от  «18»  12  2024  № 637-п

- Приложение

- к постановлению

- Администрации ЭМР

- от  07.12.2022  № 625-п

Муниципальная программа

Эвенкийского муниципального района

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 №472-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»; Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.12.2019 №514-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Эвенкийского муниципального района» (с изм. от 12.02.2021 № 52-р, от 26.12.2023 № 556-р). |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Эвенкийского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района. |
| - Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (далее – МКУ «Эвенкияавтодор»). Муниципальное учреждение «Департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края» (далее – Департамент инженерного обеспечения). Администрации поселений Эвенкийского муниципального района. |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района». Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района». Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе». |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района. 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них; 2. Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района; 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов; 4. Обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для населения Эвенкийского муниципального района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023 - 2027 годы, этапы не выделяются |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, значений целевых показателей на долгосрочный период | Перечень целевых показателей и показателей результативности утвержден в Приложении №1 к паспорту муниципальной программы. Значения целевых показателей на долгосрочный период утверждены в Приложении №2 к паспорту муниципальной программы. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования на 2023 – 2027 годы – 5 878 440,5 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 1 095 282,0 тыс. рублей. в 2024 году – 1 136 911,7 тыс. рублей. в 2025 году- 1 217 615,6 тыс. рублей. в 2026 году- 1 214 015,6 тыс. рублей. в 2027 году- 1 214 615,6 тыс. рублей. - -за счет средств субсидий краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 3 615 482,9 тыс. рублей, из них: - в 2023 году – 702 035,5 тыс. рублей. - в 2024 году – 702 035,5 тыс. рублей. - в 2025 году – 737 137,3 тыс. рублей. - в 2026 году- 737 137,3 тыс. рублей. - в 2027 году- 737 137,3 тыс. рублей. - за счет средств муниципального бюджета – 2 262 957,6 тыс. рублей, из них: в 2023 году – 393 246,5 тыс. рублей. в 2024 году – 434 876,2 тыс. рублей. - в 2025 году – 480 478,3 тыс. рублей. - в 2026 году- 476 878,3 тыс. рублей. - в 2027 году- 477 478,3 тыс. рублей. |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО  СОСТОЯНИЯ  ТРАНСПОРТНОЙ  ОТРАСЛИ  И  ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное хозяйство, которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости населения и др.

Дорожное хозяйство Эвенкийского муниципального района представлена круглогодичной региональной дорогой общего пользования, протяженностью 17 км, сезонными зимними автомобильными дорогами местного значения, общей протяженностью 4 128 км. и улично-дорожной сетью 23 поселений (автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселении), расположенных на территории Эвенкии, протяженность данной сети составляет 179,7 км.

В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района круглогодичных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты Эвенкии с краевой сетью дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную нагрузку по доставке на территорию района продуктов питания, горюче-смазочных материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную жизнедеятельность муниципального образования, а также поселков, в которых проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным Кругом.

Они обеспечивают сезонную автотранспортную доступность в 16 населенных пунктах ЭМР с населением в районе 13,5 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том числе и поселках, находящихся за Полярным Кругом, автозимники обеспечивают 100% завоз ГСМ, ТНП, строительных материалов и продовольствия.

Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района составляет 4 128 км.

Все зимние дороги ЭМР по состоянию на 01.01.2023 года относятся к IIIз технической категории.

В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

Улично-дорожная  сеть   поселений  Эвенкийского муниципального  района  обеспечивает круглогодичную жизнедеятельность  населения  внутри  поселков, транспортную доступность объектов жилищной и  коммунальной  инфраструктуры, образовательных, культурных, социально-бытовых  объектов. Улично-дорожная  сеть общей  протяженностью 179,7 км  наиболее  развита  в  крупных  населенных  пунктах  Эвенкийского муниципального  района п.Тура, с.Байкит и с.Ванавара.  Единственным  населенным  пунктом,  имеющим  асфальтобетонное  покрытие  улиц  и  тротуаров, является  п.Тура.  Улично-дорожная  сеть остальных поселений  представлена  гравийным и грунтовым  типами  покрытий.  Особенностью  улично-дорожной  сети  Эвенкийского муниципального  района является ее замкнутость внутри поселений, отсутствие  межпоселенческих  связей  в  летний  период.

В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского муниципального района, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения. При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 15% себестоимости выполняемого рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на организацию транспортной доступности район выделяет более 300 млн. рублей.

Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима финансовая поддержка.

В 2020 году перевезено воздушным  транспортом 11 198 человек, в 2021 году – 12 333 человек, в 2022 году - 12 515 человек, в 2023 году – 12 818 человек. Количество выполненных рейсов в 2020 году  составило 615,  в  2021 году – 628, в 2022 году – 610, в 2023 году - 593.  Таким образом, увеличение пассажиропотока составляет более 10% ежегодно, при этом количество рейсов с 2021 года уменьшается на  3% ежегодно. Этого удалось  достичь использованием более пассажировместимых воздушных судов. За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.

Одним из элементов транспортной инфраструктуры является автомобильный транспорт.

Пассажирские перевозки по муниципальным, в том числе пригородным муниципальным маршрутам на территории района осуществляются в условиях небольшой интенсивности пассажиропотока.

Пассажирские перевозки автомобильным транспортом осуществляются по 9 муниципальным маршрутам, в том числе 2-м пригородным маршрутам, в трех населенных пунктах: п. Тура, с. Байкит и с. Ванавара.

Основными перевозчиками являются:

-МП ЭМР «Илимпийские теплосети» п.Тура;

-МКП «Коммунальник» с. Байкит;

-МКУП «Ванаваракомсервис» с.Ванавара;

-ИП Кузенов Р.Н.

Общая протяженность автобусных маршрутов составляет 178,15 км.

В 2021 году перевезено автомобильным транспортом, в том числе пригород – 229 386 человек, в 2022 году перевезено автомобильным транспортом, в том числе пригород – 263 663 человек, в 2023 году перевезено автомобильным транспортом, в том числе пригород – 253 073 человек. Количество выполненных рейсов в 2021 году составило 14 686, в 2022 году – 14 420, в 2023 году – 14 638.

Существуют риски, которые могут создать препятствия для достижения цели Программы:

-финансово-экономические - возникновение дефицита бюджетных средств может повлечь сокращение или прекращение реализации программных мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений по показателям (индикаторам) Программы;

-природно-климатические - возникновение природных условий, препятствующих своевременной реализации программных мероприятий (связаны с территориальными особенностями территории);

-форс-мажорные - возникновение форс-мажорных обстоятельств у подрядчиков, осуществляющих реализацию программных мероприятий.

Минимизация данных рисков предусматривается путем усиления контроля ответственного исполнителя за ходом реализации Программы.

3. ПРИОРИТЕТЫ  И  ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ  СИСТЕМЫ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ЗАДАЧИ, ПРОГНОЗ  РАЗВИТИЯ

Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального района, в том числе в удовлетворении спроса населения и экономики в перевозках пассажиров и грузов.

Программа разработана в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 06.10.2020 № 472-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».

Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся в следующих документах:

-Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 08.08.2009 № 1121-р, Постановлений Правительства РФ от 10.02.2017 №172, от 28.09.2018 № 1151);

-Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.11.2021 № 3363-р;

-Концепция развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России и Минобороны России от 29.05.2008 №003/0021;

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596 (в редакции Постановлений Правительства РФ   от 03.03.2018 № 223, от 01.08.2018 № 893, от 29.09.2018 № 1158, от 23.10.2018 № 1262, от 14.11.2018 № 1366, от 28.11.2018 № 1431, от 14.12.2018 № 1531, от 28.12.2018 № 1712, от 29.03.2019 № 378, от 17.10.2019 № 1337, от 26.11.2019 № 1513, от 12.12.2019 № 1657, от 27.12.2019 № 1926, от 31.03.2020 № 398, от 21.05.2020 № 719, от 28.09.2020 № 1551, от 30.03.2021 № 483, от 23.08.2021 № 1402, от 24.12.2021 №2442, от 09.6.2022 № 1053, от 07.09.2022 № 1579, от 30.11.2022 № 2198, от 16.01.2023 № 26, от 29.11.2023 № 2017, от 21.12.2023 № 2206, от 21.12.2023 № 2218, от 27.12.2023 № 2342, от 01.04.2024 № 411, от 26.07.2024 № 1016);

- -Государственная программа Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013   № 510-п.

Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства края необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках муниципальной программы:

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

Для полного и эффективного развития транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района планируется решить следующие задачи:

-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

-обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;

-создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов;

Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района.

К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность авиатранспортных услуг и услуг автомобильного транспорта. Достижение данной цели возможно путем развития региональных перевозок, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Для достижения поставленной цели планируется решить задачу:

-обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для населения Эвенкийского муниципального района.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация отдельных мероприятий не предусмотрена.

- ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ

В результате своевременной и в полном объеме реализации программы:

Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов в 2023-2027 годах составляет 4 128км;

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по  содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов в 2023-2027 годах будет составлять  179,7км;

Удельный вес протяженности улично-дорожной  сети   сельских  поселений, на  которых  произведен комплекс  работ  по  текущему  ремонту, к  общей  протяженности улично-дорожной  сети к 2027 году  составит  0,4%;

Планируемое количество перевезенных (отправленных)  пассажиров в  2023-2027 годах автомобильным  транспортом (в том числе пригородным) и воздушным – 266 633 человек  ежегодно.

6. ПЕРЕЧЕНЬ  ПОДПРОГРАММ  И  СРОКИ  ИХ  РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы, реализация которых призвана обеспечить достижение поставленных целей и решение программных задач:

Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района.

Цели подпрограммы:

-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;

Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

Цель подпрограммы:

-обеспечение  сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

Достижение поставленной цели определяется выполнением всего комплекса работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, выполнению  мероприятий по безопасности дорожного движения  в сельских поселениях Эвенкийского муниципального района.

Сроки реализации  подпрограммы: 2023-2027 годы.

Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цель подпрограммы:

- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и нормативно-правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Срок реализации подпрограммы: 2023 – 2027 годы.

Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».

Цель подпрограммы:

-Обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для населения Эвенкийского муниципального района

В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы, обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:

-реализация мер поддержки пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе;

-реализация мер поддержки предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселений Эвенкийского муниципального района;

-реализация мер поддержки пассажирских перевозок пригородным автомобильным транспортом в  Эвенкийском муниципальном районе.

Срок реализации подпрограммы: 2023 – 2027 годы.

Достижимость и измеряемость поставленных целей и задач обеспечивается за счет установления значений целевых показателей и показателей результативности на весь период действия подпрограмм по годам их реализации представлен в приложении к паспорту Программы.

- 7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  В  ТРАНСПОРТНОЙ  ОТРАСЛИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  ДОСТИЖЕНИЕ  ЦЕЛИ  И (ИЛИ) КОНЕЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОГРАММЫ

- Основные меры правового регулирования в транспортной отрасли, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

8. ИНФОРМАЦИЯ  О  РАСПРЕДЕЛЕНИИ  ПЛАНИРУЕМЫХ  РАСХОДОВ  ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММ  С УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ  РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ  СРЕДСТВ  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА, А  ТАКЖЕ ПО  ГОДАМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Информация по данному разделу представлена в приложении № 2 к  муниципальной программе.

9. ОБЬЕМ  БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ, НАПРАВЛЕННЫЙ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  НАУЧНОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И  ИННОВАЦИОННОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках данной муниципальной программы не предусмотрено.

10. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении № 3 к муниципальной программе.

|  | приложение № 1 к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности (показатели развития отрасли, вида экономической деятельности) № п/п; Цели, задачи, показатели; Единица измерения; Вес показателя; Источник информации; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района. Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; х; МКУ «Эвенкияавтодор»; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; х; Ведомственная отчетность; 181,1; 181,1; 179,7; 179,7; 179,7. Удельный вес протяженности улично-дорожной сети сельских поселений, на которых произведен комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети; %; х; Ведомственная отчетность; 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4. Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района. Задача 1: развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них. 1.1.; Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; 0,16; МКУ «Эвенкияавтодор»; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128. Подпрограмма 2. Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района. Задача 2: Обеспечение сохранности и повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.. 2.1.; Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; 0,15; Ведомственная отчетность; 181,1; 181,1; 179,7; 179,7; 179,7. 2.2.; Протяженность улично-дорожной сети сельских поселений, на которой проведен комплекс работ по текущему ремонту; м; 0,15; Ведомственная отчетность; 0; 180; 360; 540; 720. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы. Задача 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.. 3.1.; Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района»; %; 0,09; Ведомственная отчетность; 100; 100; 100; 100; 100. 3.2.; Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности; %; 0,09; Ведомственная отчетность; 100; 100; 100; 100; 100. Цель 2. Повышение доступности транспортных услуг для населения и экономики Эвенкийского муниципального района. Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным в том числе пригородным и воздушным транспортом; Чел.; х; Ведомственная отчетность; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633. Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе.. Задача 4. Обеспечение равной доступности услуг пассажирского транспорта для населения Эвенкийского муниципального района. 4.1. Воздушный транспорт. 4.1.1; Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей); Рейс/чел.; 0,04; Ведомственная отчетность; Не менее 0,04; Не менее 0,04; Не менее 0,04; Не менее 0,04; Не менее 0,04. 4.1.2; Объем субсидий на 1 пассажира, руб.; Руб./чел; 0,04; Ведомственная отчетность; Не менее 22 449,0; Не менее 23 594,0; Не менее 26 428,59; Не менее 26 428,59; Не менее 26 428,59. 4.1.3; Процент оплаты от предельного тарифа; %; 0,04; Ведомственная отчетность; Не более 37; Не более 37; Не более 37; Не более 37; Не более 37. 4.2. Пригородный автомобильный транспорт. 4.2.1; Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей); Рейс/чел.; 0,04; Ведомственная отчетность; 0,08; 0,08; 0,07; 0,07; 0,07. 4.2.2; Объем субсидий на 1 пассажира, руб.; Руб./чел; 0,04; Ведомственная отчетность; 4 569,4; 4 172,3; 3 863,5; 3 863,5; 3 863,5. 4.2.3; Процент оплаты от предельного тарифа; %; 0,04; Ведомственная отчетность; 100; 100; 100; 100; 100. 4.3. Автомобильный транспорт. 4.3.1; Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей); Рейс/чел.; 0,04; Ведомственная отчетность; 4,36; 1,47; 1,47; 1,47; 1,47. 4.3.2; Объем субсидий на 1 пассажира, руб.; Руб./чел; 0,04; Ведомственная отчетность; 370,9; 160,2; 158,0; 158,0; 158,0. 4.3.3; Процент оплаты от предельного тарифа; %; 0,04; Ведомственная отчетность; 74; 100; 100; 100; 100. Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района п/п И.С. Огольцов |  |
| --- | --- | --- |
| приложение № 2 к паспорту муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы Целевые показатели на долгосрочный период № п/п; Цели, целевые показатели; Единица измерения; Плановый период; Долгосрочный период. 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год; 2028 год; 2029 год; 2030 год. 1; Протяженность зимних автомобильных дорог, работы по устройству и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128; 4 128. 2; Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, работы по и содержанию которых выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов; км; 181,1; 181,1; 179,7; 179,7; 179,7; 179,7; 179,7; 179,7. 3; Удельный вес протяженности улично-дорожной сети сельских поселений, на которых произведен комплекс работ по текущему ремонту, к общей протяженности улично-дорожной сети; %; 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7. 4; Количество перевезенных (отправленных) пассажиров автомобильным в том числе пригородным и воздушным транспортом; чел.; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633; 266 633. |

Первый заместитель Главы

Эвенкийского муниципального района                                            п/п                                                                          И.С. Огольцов

- приложение № 1 к муниципальной программе «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района на 2023 - 2027 годы» Основные меры правового регулирования в транспортной отрасли, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы - № п/п; - Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального района; - Предмет регулирования, основное содержание; - Срок принятия (год, квартал). - 1; Постановления Администрации района «Об утверждении Положения о порядке оказания муниципальной поддержки в форме субсидирования недополученных доходов организациям воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района» на 2023, 2024 и 2025 годы.; Положение о порядке оказания муниципальной поддержки в форме субсидирования недополученных доходов организациям воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2023, 2024 и 2025 годы.; - от 18.10.2022 №522, от 16.10.2023 №560-п.(в редакции изменения от 23.11.2023 №634), от 09.10.2024 №488-п.( в редакции изменения от 14.11.2024 №562-п, от 22.11.24 №577-п).. - 2; Постановление Администрации района «Об утверждении положения о порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам».; Положение о порядке организации и проведения открытого конкурса на право получения Свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Эвенкийского муниципального района и порядка предоставления субсидии перевозчикам.; - от 07.11.2018 № 446-п (в редакции изменений от 17.04.2019 № 174-п, от 28.11.2019 № 519-п, от 12.12.2019 № 558-п, от 25.11.2020 № 586-п, от 15.12.2020 № 620-п, от 20.01.2022 № 21-п, от 21.11.2024 № 571-п). - 3; Постановление «Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в посёлке Тура по регулируемым маршрутам; Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в посёлке Тура по регулируемым маршрутам; - от 15.02.2018 № 17-п. - 4; Постановление «Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим населению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в селе Ванавара по регулируемым маршрутам»; Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, осуществляющим населению регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в селе Ванавара по регулируемым маршрутам; - от 15.08.2022 № 98-п (в редакции изменений от 26.08.2022 № 106-п, от 19.12.2022 № 196-п, от 28.12.2022 № 218-п, от 21.03.2023 № 36-п).. Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района п/п И.С. Огольцов приложение № 2 к программе «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы - Распределение планируемых расходов за счет средств краевого и районного бюджетов по мероприятиям - и подпрограммам муниципальной программы Статус (муниципальная программа, подпрограмма); Наименование программы, подпрограммы; Наименование ГРБС; Код бюджетной классификации; Расходы, (тыс. руб.); Итого на период. ГРБС; РзПр; ЦСР; ВР; 2023 год; 2024 год; 2025 год; 2026 год; 2027 год. Муниципальная программа; «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы; всего расходные обязательства по программе; Х; 04 00; 57 0 00 0000; Х; 1 095 282,0; 1 136 911,7; 1 217 615,6; 1 214 015,6; 1 214 615,6; 5 878 440,5. в том числе по Администрации ЭМР; 501; 04 00; 57 0 00 0000; Х; 1 095 282,0; 1 136 911,7; 1 217 615,6; 1 214 015,6; 1 214 615,6; 5 878 440,5. Подпрограмма 1; Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района; всего расходные обязательства по подпрограмме; Х; 04 09; 57 1 00 00000; Х; 704 531,9; 706 835,5; 743 237,3; 742 537,3; 742 537,3; 3 639 679,3. в том числе по Администрации ЭМР; 501; 04 09; 57 1 00 00000; Х; 704 531,9; 706 835,5; 743 237,3; 742 537,3; 742 537,3; 3 639 679,3. 501; 04 09; 57 1 00 75060; 244; 702 035,5; 0; 0; 0; 0; 702 035,5. 501; 04 09; 57 1 00 S5060; 244; 800,0; 702 835,5; 0; 0; 0; 703 635,5. 501; 04 09; 57 1 00 12800; 244; 191,4; 0; 0; 0; 0; 191,4. 501; 04 09; 57100 SД190; 240; 0; 0; 737 937,3; 737 937,3; 737 937,3; 2 213 811,9. 501; 04 09; 57100 1Д910; 244; 0; 0; 700,0; 0; 0; 700,0. 501; 04 09; 57100 12900; 240; 0; 0; 600,0; 600,0; 600,0; 1 800,0. 501; 04 09; 57 1 00 12600; 244; 1 505,0; 4 000,0; 4 000,0; 4 000,0; 4 000,0; 17 505,0. Подпрограмма 2; Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района; всего расходные обязательства по подпрограмме; 501; Х; 57 4 00 00000; Х; 36 436,1; 43 276,5; 64 507,8; 59 507,8; 59 507,8; 263 236,0. в том числе по Администрации ЭМР; 501; Х; 57 4 0000000; Х; 36 436,1; 43 276,5; 64 507,8; 59 507,8; 59 507,8; 263 236,0. 501; 04 09; 57 4 00 12700; 244; 33 057,5; 34 743,8; 0; 0; 0; 67 801,3. 501; 14 03; 57400 1Д700; 540; 0; 0; 38 114,6; 38 114,6; 38 114,6; 114 343,8. 501; 14 03; 57400 1Д510; 540; 0; 0; 5 000,0; 0; 0; 5 000,0. 501; 04 09; 57400 12500; 240; 3 378,6; 8 532,7; 0; 0; 0; 11 911,3. 501; 04 09; 57 4 00 1Д500; 240; 0; 0; 21 393,2; 21 393,2; 21 323,2; 64 179,6. Подпрограмма 3; Обеспечение реализации муниципальной программы; всего расходные обязательства; Х; Х; 5720000000; Х; 14 614,0; 15 868,3; 16 398,9; 16 398,9; 16 398,9; 79 679,0. в том числе по Администрации ЭМР; 501; Х; 5720000200; Х; 14 614,0; 15 868,3; 16 398,9; 16 398,9; 16 398,9; 79 679,0. 501; 04 09; 5720000200; 110; 11 931,0; 12 941,1; 13 622,1; 13 622,1; 13 622,1; 65 738,4. 501; 04 09; 5720000200; 320; 0; 249,0; 0; 0; 0; 249,0. 501; 04 09; 5720000200; 240; 2 601,7; 2 597,9; 2 696,5; 2 696,5; 2 696,5; 13 289,1. 501; 04 09; 5720000200; 850; 81,3; 80,3; 80,3; 80,3; 80,3; 402,5. Подпрограмма 4; Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе; всего расходные обязательства по подпрограмме; Х; Х; 57 3 00 00000; Х; 339 700,0; 370 931,4; 393 471,6; 395 571,6; 396 171,6; 1 895 846,2. в том числе по Администрации ЭМР; Х; Х; 57 3 00 00000; Х; 339 700,0; 370 931,4; 393 471,6; 395 571,6; 396 171,6; 1 895 846,2. в том числе по Департаменту инженерного обеспечения; 514; 14 03; 57 3 00 10570; 540; 29 486,0; 35 643,6; 33 398,0; 34 898,0; 34 898,0; 168 323,6. в том числе по Администрации ЭМР; 501; 04 08; 57 3 00 12300; 810; 307 415,9; 333 000,9; 358 371,7; 358 371,7; 358 371,7; 1 715 531,9. в том числе по Департаменту инженерного обеспечения; 514; 04 08; 57 3 00 12400; 811; 2 798,1; 22 286,9; 1 701,9; 2 301,9; 2 901,9; 11 990,7.

Первый заместитель Главы

Эвенкийского муниципального района                                          п/п                                                                              И.С. Огольцов

приложение № 3

к программе «Поддержка транспортной системы

Эвенкийского муниципального района»

на 2023-2027 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | Итого за период |
| Муниципальная программа | Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2023-2027 годы | Всего | 1 095 282,0 | 1 136 911,7 | 1 217 615,6 | 1 214 015,6 | 1 214 615,6 |  | 5 878 440,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 702 035,5 | 702 035,5 | 737 137,3 | 737 137,3 | 737 137,3 |  | 3 615 482,9 |
|  |  | районный бюджет | 393 246,5 | 434 876,2 | 480 478,3 | 476 878,3 | 477 478,3 |  | 2 262 957,6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района | Всего | 704 531,9 | 706 835,5 | 743 237,3 | 742 537,3 | 742 537,3 |  | 3 639 679,3 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 702 035,5 | 702 035,5 | 737 137,3 | 737 137,3 | 737 137,3 |  | 3 615 482,9 |
|  |  | районный бюджет | 2 496,4 | 4 800,0 | 6 100,0 | 5 400,0 | 5 400,0 |  | 24 196,4 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района | Всего | 36 436,1 | 43 276,5 | 64 507,8 | 59 507,8 | 59 507,8 |  | 263 236,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет | 36 436,1 | 43 276,5 | 64 507,8 | 59 507,8 | 59 507,8 |  | 263 236,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |

| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 14 614,0 | 15 868,3 | 16 398,9 | 16 398,9 | 16 398,9 |  | 79 679,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет | 14 614,0 | 15 868,3 | 16 398,9 | 16 398,9 | 16 398,9 |  | 79 679,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе | Всего | 339 700,0 | 370 931,4 | 393 471,6 | 395 571,6 | 396 171,6 |  | 1 895 846,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | районный бюджет | 339 700,0 | 370 931,4 | 393 471,6 | 395 571,6 | 396 171,6 |  | 1 895 846,2 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований района |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы

Эвенкийского муниципального района                                            п/п                                                                         И.С. Огольцов